🎰 황금로또

Cursor 통합 작업지시서

Goldlotto PWA Development Brief

도메인: goldenlotto.co.kr (구매 예정)

기획: Claude Opus  |  개발: Cursor

Version 1.0  ·  2026.05.11

# 황금로또 (Goldlotto) — Cursor 통합 작업지시서

프로젝트명: 황금로또 (Goldlotto)

도메인: goldenlotto.co.kr (구매 예정, 문서 내 [DOMAIN]으로 참조)

타깃 플랫폼: PWA 우선 (Next.js 14), 추후 TWA → iOS 네이티브

기획: Claude Opus (2026.05)

개발: Cursor + Claude Code

문서 버전: v1.0 (통합본)

작성일: 2026-05-11

## 📑 목차

이 문서는 9개 섹션의 통합본입니다. 각 섹션은 독립적으로 읽을 수 있고, 필요한 부분만 찾아 활용할 수 있습니다.

- §0. 시작하기 — Cursor에게 주는 작업 지침과 절대 규칙

- §1. PRD (제품 요구사항) — 무엇을 만들 것인가 (SSOT)

- §2. 기술 스택 & 폴더 구조 — 어떻게 만들 것인가

- §3. W1 셋업 작업 — Cursor 첫 작업 (이거부터 시작)

- §4. W2~W9 마일스톤 — 출시까지의 전체 일정

- §5. SEO 구현 가이드 — 매출의 70%가 걸린 부분

- §6. 광고/수익화 구현 — AdSense + 쿠팡 파트너스

- §7. 콘텐츠 페이지 템플릿 — 가이드/회차/행운템 구조

- §8. 함정 및 주의사항 ⚠️ — 시간 낭비 방지 (반드시 읽기)

## 🚀 Cursor에게 줄 첫 프롬프트

새 Cursor 세션을 열고 이 파일과 함께 다음 프롬프트를 던지세요:

나는 황금로또 PWA 프로젝트를 시작한다.

이 폴더의 CURSOR_BRIEF.md를 모두 읽고 SSOT(Single Source of Truth)로 삼아줘.

특히 §0의 절대 규칙과 §8의 함정 목록을 반드시 숙지해줘.

이제 §3 (W1 셋업)의 작업을 W1.1부터 순서대로 진행한다.

한 단계 끝날 때마다 결과 보여주고 확인 받은 후 다음으로 진행해줘.

W1.1: Next.js 14 프로젝트 생성부터 시작.

# 0. 시작하기

프로젝트명: 황금로또

도메인: [DOMAIN] (출시 전 확정 예정 — 코드 내 process.env.NEXT_PUBLIC_SITE_URL로 참조)

타깃 플랫폼: PWA 우선 (Next.js 14), 추후 TWA → iOS 네이티브

기획: Claude Opus (2026.05)

개발: Cursor + Claude Code

## 🎯 이 문서를 어떻게 사용해야 하나

Cursor에게: 이 폴더의 모든 .md 파일을 SSOT(Single Source of Truth)로 삼는다. 작업 시작 전 반드시 00_README.md(이 파일)부터 08_GOTCHAS.md까지 모두 읽고 컨텍스트로 보관.

작업 진행 순서:

01_PRD.md — 무엇을 만드는지 이해

02_TECH_STACK.md — 어떻게 만드는지 이해

08_GOTCHAS.md — 함정 미리 숙지 (이거 안 보면 시간 낭비함)

03_W1_SETUP.md — W1 작업 시작

04_MILESTONES.md — W2 이후 작업

필요시 05~07 참조

## 📁 문서 목차

| # | 파일 | 내용 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | `README.md` | 이 파일 — 전체 가이드 | ⭐⭐⭐ |
| 01 | `PRD.md` | 제품 요구사항 (SSOT) | ⭐⭐⭐ |
| 02 | `TECH_STACK.md` | 기술 스택 + 폴더 구조 | ⭐⭐⭐ |
| 03 | `W1_SETUP.md` | W1 셋업 작업 | ⭐⭐⭐ |
| 04 | `MILESTONES.md` | W2~W9 마일스톤 | ⭐⭐ |
| 05 | `SEO_GUIDE.md` | SEO 구현 가이드 | ⭐⭐ |
| 06 | `MONETIZATION.md` | 광고/수익화 구현 | ⭐⭐ |
| 07 | `CONTENT_TEMPLATES.md` | 콘텐츠 페이지 템플릿 | ⭐ |
| 08 | `GOTCHAS.md` | 함정 및 주의사항 | ⭐⭐⭐ |

## 🚀 빠른 시작 (Cursor에게)

새 세션에서 이 프로젝트 작업을 처음 시작한다면:

이 폴더의 모든 .md 파일을 읽었지?

나는 황금로또 프로젝트의 W1 셋업 작업을 시작할 거야.

03_W1_SETUP.md의 산출물을 순서대로 만들어줘.

## 📌 절대 규칙 (위반 시 PR 거절)

모든 화폐 단위는 `number` (정수, 원). `BigInt` 또는 `Decimal` 사용 금지. `float` 금지.

세금 계산은 `lib/core/tax/calculator.ts` 단일 파일의 순수 함수로.

동행복권 API 직접 호출 금지. 항상 LottoRepository 인터페이스 경유. 직접 호출 시 IP 차단 위험.

AdSense 광고 코드는 환경변수 분기. NEXT_PUBLIC_ADSENSE_CLIENT_ID 비어있으면 광고 영역 자체를 숨김.

사용자 개인정보(내 번호, 사용 계획)는 IndexedDB만. Firestore에 절대 저장 X.

모든 페이지에 메타데이터 + Open Graph 필수. SEO가 매출의 70%.

새 기능 commit 시 §번호 표시. 예: feat(§2.3): add wishlist multi-add

모르면 추측하지 말고 사용자에게 질문.

## 🎁 핵심 차별화 기능 (이 셋이 우리 무기)

세금 계산기 (§2.2) — 세전→세후 정확 계산

사용 계획 계산기 (§2.3) ⭐ — 카테고리별 당첨금 시뮬레이션

행운템 코너 (§4.5) — 쿠팡 파트너스 연결

이 셋은 경쟁사 대부분이 안 함. 여기에 SEO + 수익화 다 걸려있음.

## 📊 성공 지표 (KPI)

| 기간 | MAU 목표 | 색인 페이지 | 월 수익 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 출시 ~ 1개월 | 1,000~2,000 | 200~500 | 0~3만원 |
| 3개월 | 5,000 | 1,000+ | 5~20만원 |
| 6개월 | 10,000~30,000 | 1,500+ | 50~250만원 |
| 12개월 | 30,000~100,000 | 2,000+ | 200~1,000만원 |

솔직한 현실: 6개월 적자 각오 필요. 1년 후에야 의미 있는 수익. 80%의 개인 사이트가 6개월 내 실패하니 마인드셋부터 준비.

## 🔄 v1 → v2 → v3 변경 이력

- v1: Flutter 앱 (안드로이드+iOS) 기획

- v2: PWA(Next.js)로 전환 — "앱 안 받는 사용자가 더 많다" 통찰 반영

- v3 (현재): 수익화 현실화 + 통계/판매점 정식 기능 + AdSense 승인 절차 반영 + 도메인 황금로또 + 번호 생성기 4모드 추가

각 변경 사유는 01_PRD.md §0 참조.

# 1. PRD (제품 요구사항)

SSOT (Single Source of Truth): 코딩 중 사양 충돌이 발생하면 이 문서를 우선.

## §0. 프로젝트 개요

### 한 줄 정의

매주 로또 6/45 당첨번호를 실시간 조회·푸시 알림하고, 세전·세후 당첨금 계산, 사용 계획 시뮬레이션, 회차별 통계 분석, 1등 명당 탐색, 번호 자동 생성, 행운템 쇼핑까지 제공하는 PWA 기반 웹 서비스.

### 타깃 사용자

- 로또 6/45 구매자 (주 1회 이상)

- 검색으로 "로또 당첨번호 / 세금 / 명당"을 찾는 사용자

- 당첨 시 자산 분배를 미리 시뮬레이션하고 싶은 사용자

### 핵심 가치 5가지

Fast Check — 당첨번호 즉시 확인 + 내 번호 매칭

Real Money — 세후 실수령액 정확 계산

Dream Plan — 당첨금 사용 계획 시뮬레이터

Smart Stats — 출현 빈도·패턴 분석

Lucky Spots — 1등 명당 + 행운템 큐레이션

## §1. 데이터 (사실관계)

### §1.1 로또 6/45 기본 정보 (2026년 5월 기준)

- 추첨일: 매주 토요일 20:40 KST (MBC 방송)

- API 반영: 약 21:00 KST 이후

- 1등 평균 당첨금: 약 18~20억원 (2026년 5월 기준)

- 1등 확률: 1 / 8,145,060

- 수령 기한: 1년

### §1.2 세금 (2025~2026년 현행)

| 구간 | 세율 |
| --- | --- |
| 200만원 이하 | 0% (비과세) |
| 200만 초과 ~ 3억 이하 | 22% |
| 3억 초과분 | 33% |

- 복권 구입비 1,000원은 당첨금에서 차감 후 과세

- 10원 미만 절사

### §1.3 1등 수령 위치

NH농협은행 본점 (서울 중구), 신관 15층 복권사업팀

- 1·2등: 본점만 가능

- 3등: 농협은행 지점

- 4·5등: 판매점 또는 농협

### §1.4 동행복권 API (비공식)

GET https://www.dhlottery.co.kr/common.do?method=getLottoNumber&drwNo={회차}

응답 필드:

- drwNo (int), drwNoDate (YYYY-MM-DD)

- drwtNo1 ~ drwtNo6 (int, 당첨번호), bnusNo (int, 보너스)

- firstWinamnt (int, 1등 1인당 당첨금)

- firstPrzwnerCo (int, 1등 당첨자 수)

- firstAccumamnt (int, 이월금)

- totSellamnt (int, 총판매금액)

- returnValue: "success" | "fail"

⚠️ 클라이언트 직접 호출 금지 — Cloudflare Workers 프록시 경유 필수 (§2.1 참조)

### §1.5 공공데이터포털 데이터셋 (판매점)

- data.go.kr/data/15086355 — 기획재정부_온라인복권 판매점 주소

- data.go.kr/data/15059963 — 재정경제부_1등 당첨 판매점 현황

API 키 발급 필요, 무료. 월 1회 동기화 cron 운영.

## §2. 핵심 기능 (8개)

### §2.1 당첨번호 자동 조회 & 푸시 알림

동작:

- 토요일 21:00 KST 이후 Cloudflare Workers cron이 동행복권 API 폴링

- 새 회차 발견 시 → Firestore 저장 → FCM 토픽 lotto_new_draw 발송

- 실패 시 5분 후 재시도, 최대 6회

클라이언트:

- Firestore에서 최신 회차 fetch (Workers 프록시 미경유)

- 토픽 구독: lotto_new_draw (사용자 동의 시)

- 백필: 최초 방문 시 최근 50회차 IndexedDB 캐싱

### §2.2 세금 계산기

TypeScript 구현:

// lib/core/tax/calculator.ts

/**

* 로또 6/45 세금 계산 (2025~2026년 기준)

* - 200만원 이하: 비과세

* - 200만 초과 ~ 3억 이하: 22%

* - 3억 초과분: 33%

* - 복권 구입비 1,000원 차감 후 과세

* - 10원 미만 절사

*/

export function calcTax(prize: number): number {

const base = prize - 1000;

if (base <= 2_000_000) return 0;

let tax: number;

if (base <= 300_000_000) {

tax = Math.floor((base * 22) / 100);

} else {

tax = Math.floor((300_000_000 * 22) / 100)

+ Math.floor(((base - 300_000_000) * 33) / 100);

}

return Math.floor(tax / 10) * 10;

}

export function afterTax(prize: number): number {

return prize - calcTax(prize);

}

필수 테스트 케이스 (모두 통과해야 함):

| 입력 (원) | 세금 (원) | 실수령 (원) |
| --- | --- | --- |
| 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 5,000,000 | 1,099,780 | 3,900,220 |
| 100,000,000 | 21,999,780 | 78,000,220 |
| 300,000,000 | 65,999,780 | 234,000,220 |
| 1,000,000,000 | 296,999,670 | 703,000,330 |
| 1,857,550,000 | 579,991,170 | 1,277,558,830 |

### §2.3 사용 계획 계산기 ⭐ (핵심 차별화)

카테고리:

| ID | 이름 | 타입 | 아이콘 |
| --- | --- | --- | --- |
| `housing` | 주거(집) | 단일 | 🏠 |
| `vehicle` | 이동(차) | 단일 | 🚗 |
| `wishlist` | 위시리스트 | **다중 무제한** | ✨ |
| `finance` | 금융투자 | 단일/세부 | 📈 |
| `realEstate` | 부동산투자 | 단일/세부 | 🏢 |
| `donation` | 기부/가족 | 단일 (옵션) | 💝 |
| `reserve` | 여유자금 | **자동 계산** | 💰 |

데이터 모델 (TypeScript):

export type Category =

| 'housing' | 'vehicle' | 'wishlist'

| 'finance' | 'realEstate' | 'donation' | 'reserve';

export interface SpendingPlan {

id: string;

name: string;              // "플랜 A"

totalAmount: number;       // 세후 당첨금 (원)

items: SpendingItem[];

createdAt: string;         // ISO 8601

updatedAt: string;

}

export interface SpendingItem {

id: string;

category: Category;

name: string;              // "한강뷰 아파트"

amount: number;            // 원

memo?: string;

imagePath?: string;        // IndexedDB 저장

}

파생 계산:

const spent = items.reduce((sum, i) => sum + i.amount, 0);

const remaining = totalAmount - spent;

const isOverBudget = remaining < 0;

UI 규칙:

- 최상단 헤더: 세후 총당첨금 / 사용액 / 남은 금액

- 음수가 되면 빨간색 + 경고 메시지

- 위시리스트 + 버튼으로 무제한 추가

- 도넛 차트로 카테고리별 비율

- 시나리오 저장 (플랜 A/B/C) — 같은 사용자가 여러 시나리오 비교

- PDF/이미지 내보내기

저장소: IndexedDB (Dexie.js)만 사용. 절대 Firestore에 안 보냄.

### §2.4 통계 & 분석

제공 통계 (10가지):

번호별 출현 빈도 (히트맵, 1~45)

핫 번호 TOP 5 (최근 20회)

콜드 번호 TOP 5 (최근 20회)

보너스 번호 빈도

홀짝 비율 분포

저고 비율 (1-22 vs 23-45)

당첨번호 합계 분포 (히스토그램)

연속 번호 패턴

회차별 1등 당첨금 추이 (라인 차트)

짝꿍 번호 (자주 함께 나오는 번호)

필터: 전체 / 최근 100회 / 50회 / 20회

⚠️ 필수 고지: 모든 통계 페이지 상단에

"과거 패턴은 미래 당첨 확률과 무관합니다. 모든 번호의 당첨 확률은 수학적으로 동일합니다."

구현:

- 최초 방문 시 1회차부터 전체 백필 (~60MB 미만)

- IndexedDB에 저장

- 통계는 클라이언트에서 계산 (오프라인 동작)

### §2.5 판매점 찾기

데이터 소스: 공공데이터포털 (§1.5)

기능:

- 내 위치 반경 1km/3km/5km 토글

- ⭐ 1등 배출 판매점 강조 + 배출 횟수 뱃지

- 지도 마커 클릭 → 상세 카드 (상호, 주소, 전화, 1등 횟수, 길찾기)

- 즐겨찾기, 이름·주소 검색

- 지역 필터 (시/도 → 시/군/구)

지오코딩:

- 공공데이터는 주소만, 좌표 없음

- Cloudflare Workers에서 Naver/Kakao 지오코딩 API로 일괄 변환 → Firestore 캐싱

- 월 1회 동기화 cron

데이터 모델:

export interface Store {

id: string;

name: string;              // 상호

roadAddress: string;

jibunAddress: string;

lat: number;

lng: number;

phone?: string;

firstPrizeCount: number;   // 1등 배출 횟수

firstPrizeDraws: number[]; // 1등 배출 회차 목록

}

// 파생

const isLuckyStore = (s: Store) => s.firstPrizeCount > 0;

### §2.6 번호 자동 생성 (4가지 모드) ⭐ NEW

모드:

전체 자동 — 6개 모두 생성

1개 고정 + 5개 생성 — 사용자가 1개 입력

2개 고정 + 4개 생성

3개 고정 + 3개 생성

알고리즘 (TypeScript):

// lib/core/generator/lotto-generator.ts

export interface GenerateOptions {

fixedNumbers?: number[];   // 0~5개

useStatistics?: boolean;   // 통계 가중치 적용 여부

count?: number;            // 한 번에 생성할 세트 수 (기본 5)

}

export function generateLottoNumbers(opts: GenerateOptions = {}): number[] {

const { fixedNumbers = [], useStatistics = false } = opts;

if (fixedNumbers.length > 5) throw new Error('고정 번호는 최대 5개');

if (fixedNumbers.some(n => n < 1 || n > 45)) throw new Error('1~45 범위');

if (new Set(fixedNumbers).size !== fixedNumbers.length) throw new Error('중복 X');

for (let attempt = 0; attempt < 100; attempt++) {

const candidates = [...fixedNumbers];

const pool = Array.from({length: 45}, (_, i) => i + 1)

.filter(n => !candidates.includes(n));

shuffle(pool, useStatistics); // 통계 모드면 가중치

candidates.push(...pool.slice(0, 6 - candidates.length));

candidates.sort((a, b) => a - b);

if (passesValidation(candidates)) return candidates;

}

// fallback (거의 발생 안 함)

return candidates;

}

function passesValidation(nums: number[]): boolean {

// 1. 홀짝 비율 (2:4 ~ 4:2)

const odd = nums.filter(n => n % 2 === 1).length;

if (odd <= 1 || odd >= 5) return false;

// 2. 저고 비율 (2:4 ~ 4:2)

const low = nums.filter(n => n <= 22).length;

if (low <= 1 || low >= 5) return false;

// 3. 합계 100~175

const sum = nums.reduce((a, b) => a + b, 0);

if (sum < 100 || sum > 175) return false;

// 4. 연속 번호 최대 2개

let maxConsec = 1, curr = 1;

for (let i = 1; i < nums.length; i++) {

if (nums[i] === nums[i-1] + 1) { curr++; maxConsec = Math.max(maxConsec, curr); }

else curr = 1;

}

if (maxConsec > 2) return false;

// 5. 끝수 합 14~40

const endSum = nums.reduce((a, b) => a + (b % 10), 0);

if (endSum < 14 || endSum > 40) return false;

// 6. 같은 끝수 최대 2개

const endCounts = new Map<number, number>();

for (const n of nums) {

endCounts.set(n % 10, (endCounts.get(n % 10) ?? 0) + 1);

}

if ([...endCounts.values()].some(c => c > 2)) return false;

return true;

}

UX:

- 한 번에 5세트 생성 (사용자가 마음에 드는 거 선택)

- "다시 생성" 버튼 (광고 없이 즉시)

- 결과 페이지 광고: 5세트 중간 1개 + 하단 1개

- 내 번호로 저장 기능 (IndexedDB)

⚠️ 필수 고지:

"본 번호는 통계 분석 기반 참고용이며, 당첨을 보장하지 않습니다. 모든 번호의 당첨 확률은 수학적으로 동일합니다."

### §2.7 내 번호 관리

기능:

- 구매한 번호 6개 저장 (수동 입력)

- 새 회차 발표 시 자동 매칭

- 등수별 결과 히스토리

- 매칭 결과 푸시 알림 (클라이언트 매칭 → 로컬 알림)

저장소: IndexedDB만. Firestore에 안 보냄. (프라이버시)

### §2.8 행운템 코너 ⭐ (쿠팡 파트너스 수익화)

구조:

/lucky-items                     # 메인

/lucky-items/feng-shui           # 풍수 인테리어

/lucky-items/charms              # 부적

/lucky-items/crystal             # 크리스탈

/lucky-items/zodiac/[year]       # 띠별 (12지신)

/lucky-items/this-week           # 이번 주 인기

상품 데이터: 수동 큐레이션 (Firestore 또는 JSON) + 쿠팡 파트너스 링크

필수 고지 (모든 페이지):

"본 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받습니다."

"#광고" 라벨 명시

## §3. 화면 구조 (Information Architecture)

### §3.1 페이지 맵

/                                홈 (최신 회차)

/draw/[no]                       회차별 (1,200개 SSG)

/draw/latest                     최신 (canonical로 /draw/{n})

/calculator/tax                  세금 계산기 ⭐

/calculator/spending-plan        사용 계획 계산기 ⭐

/stats                           통계 메인

/stats/number/[n]                번호별 (45개)

/stats/hot-cold                  핫/콜드

/stats/pattern                   패턴

/stores                          판매점 메인

/stores/region/[sido]            시도별 (17개)

/stores/city/[sigungu]           시군구별 (~250개)

/stores/top-luck-spots           1등 명당 TOP 50

/generator                       번호 생성기 메인 ⭐

/generator/auto                  모드 1: 전체 자동

/generator/fix-1                 모드 2: 1개 고정

/generator/fix-2                 모드 3: 2개 고정

/generator/fix-3                 모드 4: 3개 고정

/lucky-items                     행운템 메인

/lucky-items/feng-shui

/lucky-items/charms

/lucky-items/crystal

/lucky-items/zodiac/[year]

/lucky-items/this-week

/my-numbers                      내 번호 (IndexedDB)

/settings                        설정 + 알림

/guide/tax                       세금 가이드 (long-form)

/guide/how-to-claim              수령 방법

/guide/after-winning             당첨 후 행동

/guide/winner-stories            후기 모음

/about

/contact

/privacy

/terms

/disclaimer

### §3.2 네비게이션

- 데스크탑: 상단 가로 메뉴

- 모바일: 하단 Bottom Navigation 5개 + 햄버거

Bottom Nav:

홈

계산기

번호생성

통계

더보기 (메뉴)

## §4. 비기능 요구사항

### 성능

- 콜드 스타트 (FCP) < 1.5초

- LCP < 2.5초

- CLS < 0.1

- API 응답 < 1초 (캐시 < 100ms)

- 60fps 유지 (계산기 입력)

### 오프라인 (PWA)

- 전체 회차 데이터 + 계산기 + 통계 오프라인 동작

- 지도만 온라인 필요

### 보안 & 프라이버시

- 사용 계획, 내 번호 → IndexedDB만

- 선택적 클라우드 백업 (구현은 Phase 4)

- HTTPS 필수

### 접근성

- 한국어 우선 (i18n 준비만)

- 동적 폰트 크기

- ARIA 레이블

### 법적 고지 (전 페이지 푸터)

- "비공식 앱, 정보 제공 목적"

- "과도한 사행 행위는 일상생활에 지장을 줄 수 있습니다"

- 만 19세 이상 안내

- 통신판매업 신고번호 (수익 발생 시 등록)

- 쿠팡 파트너스 활동 고지 (해당 페이지)

## §5. 출시 후 운영

### KPI

- 색인 페이지 수 (Search Console)

- MAU (Google Analytics)

- 페이지별 노출/클릭 (Search Console)

- AdSense / 쿠팡 파트너스 수익

- Core Web Vitals 점수

### 콘텐츠 발행

- 매주 토요일 추첨 후 회차 페이지 자동 생성 + 수동 코멘트 1줄

- 주 1~2회 가이드/블로그형 콘텐츠 추가

# 2. 기술 스택 & 폴더 구조

## §1. 확정 스택

| 영역 | 기술 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프레임워크 | **Next.js 14 (App Router)** | SSG + ISR로 SEO 극대화 |
| 언어 | TypeScript (strict mode) | 모든 코드 |
| 스타일 | Tailwind CSS + shadcn/ui | Tailwind v3 |
| 상태관리 | Zustand | 가벼움, 보일러플레이트 적음 |
| 데이터 페칭 | TanStack Query (React Query v5) | 캐싱, 재시도 |
| 로컬 DB | Dexie.js (IndexedDB 래퍼) | 사용자 데이터 저장 |
| 차트 | Recharts | 통계 시각화 |
| 지도 | Naver Maps JavaScript API | 한국 정확도 |
| 폼 | React Hook Form + Zod | 검증 |
| 푸시 | Web Push API + FCM | iOS는 16.4+ 필요 |
| 호스팅 | **Vercel Hobby (무료)** | 자동 배포 |
| 백엔드 (API) | **Cloudflare Workers (무료)** | 동행복권 프록시, cron |
| 데이터베이스 (서버) | **Firebase Firestore (Spark, 무료)** | 회차/판매점 |
| 분석 | Google Analytics 4 + Vercel Analytics | 무료 |
| 모니터링 | UptimeRobot | 다운타임 알림 |
| 검색 등록 | Google Search Console + Naver 서치어드바이저 | 필수 |
| PWA | next-pwa | 매니페스트, 서비스워커 |
| 광고 | Google AdSense (출시 6주 후) | 승인 필요 |
| 제휴 | 쿠팡 파트너스 | 행운템 코너 |
| 이메일 | Resend 또는 EmailJS (무료 100통/일) | 알림용 (선택) |

### 의존성 (pubspec 같은 거)

// package.json (핵심만)

{

"dependencies": {

"next": "^14.2.0",

"react": "^18.3.0",

"react-dom": "^18.3.0",

"typescript": "^5.4.0",

"tailwindcss": "^3.4.0",

"@radix-ui/react-*": "shadcn 의존성",

"zustand": "^4.5.0",

"@tanstack/react-query": "^5.0.0",

"dexie": "^4.0.0",

"dexie-react-hooks": "^1.1.0",

"recharts": "^2.12.0",

"react-hook-form": "^7.51.0",

"zod": "^3.22.0",

"@hookform/resolvers": "^3.3.0",

"firebase": "^10.10.0",

"next-pwa": "^5.6.0",

"next-sitemap": "^4.2.0",

"date-fns": "^3.6.0",

"lucide-react": "^0.0.x",

"clsx": "^2.1.0",

"tailwind-merge": "^2.2.0"

},

"devDependencies": {

"@types/node": "^20.0.0",

"@types/react": "^18.3.0",

"eslint": "^8.57.0",

"eslint-config-next": "^14.2.0",

"prettier": "^3.2.0",

"vitest": "^1.4.0",

"@testing-library/react": "^14.2.0"

}

}

## §2. 폴더 구조

goldlotto/

├── app/                          # Next.js 14 App Router

│   ├── layout.tsx                # 루트 레이아웃 + 메타데이터

│   ├── page.tsx                  # 홈 (/)

│   ├── globals.css               # Tailwind 진입점

│   ├── manifest.ts               # PWA 매니페스트

│   ├── sitemap.ts                # 동적 사이트맵

│   ├── robots.ts                 # robots.txt

│   │

│   ├── draw/

│   │   ├── [no]/page.tsx         # 회차별 (SSG)

│   │   └── latest/page.tsx       # 최신 회차 리다이렉트

│   │

│   ├── calculator/

│   │   ├── tax/page.tsx          # 세금 계산기

│   │   └── spending-plan/page.tsx # 사용 계획 계산기

│   │

│   ├── stats/

│   │   ├── page.tsx              # 통계 메인

│   │   ├── number/[n]/page.tsx   # 번호별

│   │   ├── hot-cold/page.tsx

│   │   └── pattern/page.tsx

│   │

│   ├── stores/

│   │   ├── page.tsx              # 판매점 메인

│   │   ├── region/[sido]/page.tsx

│   │   ├── city/[sigungu]/page.tsx

│   │   └── top-luck-spots/page.tsx

│   │

│   ├── generator/

│   │   ├── page.tsx              # 모드 선택

│   │   ├── auto/page.tsx

│   │   ├── fix-1/page.tsx

│   │   ├── fix-2/page.tsx

│   │   └── fix-3/page.tsx

│   │

│   ├── lucky-items/

│   │   ├── page.tsx

│   │   ├── feng-shui/page.tsx

│   │   ├── charms/page.tsx

│   │   ├── crystal/page.tsx

│   │   ├── zodiac/[year]/page.tsx

│   │   └── this-week/page.tsx

│   │

│   ├── guide/

│   │   ├── tax/page.tsx

│   │   ├── how-to-claim/page.tsx

│   │   ├── after-winning/page.tsx

│   │   └── winner-stories/page.tsx

│   │

│   ├── my-numbers/page.tsx

│   ├── settings/page.tsx

│   ├── about/page.tsx

│   ├── contact/page.tsx

│   ├── privacy/page.tsx

│   ├── terms/page.tsx

│   └── disclaimer/page.tsx

│

├── components/                   # React 컴포넌트

│   ├── ui/                       # shadcn/ui 자동 생성

│   │   ├── button.tsx

│   │   ├── card.tsx

│   │   ├── input.tsx

│   │   └── ...

│   ├── lotto/

│   │   ├── LottoBall.tsx         # 로또 볼 (색상 매핑)

│   │   ├── LottoBallSet.tsx      # 6+1 세트

│   │   ├── DrawCard.tsx          # 회차 카드

│   │   └── MyNumberCard.tsx

│   ├── calculator/

│   │   ├── TaxCalculator.tsx

│   │   ├── SpendingPlanForm.tsx

│   │   ├── CategoryRow.tsx

│   │   ├── WishlistItem.tsx

│   │   └── SpendingChart.tsx

│   ├── stats/

│   │   ├── FrequencyHeatmap.tsx

│   │   ├── HotColdNumbers.tsx

│   │   ├── PatternChart.tsx

│   │   └── ...

│   ├── stores/

│   │   ├── StoreMap.tsx

│   │   ├── StoreCard.tsx

│   │   └── StoreFilter.tsx

│   ├── generator/

│   │   ├── GeneratorModeCard.tsx

│   │   ├── NumberPicker.tsx

│   │   └── ResultSet.tsx

│   ├── lucky-items/

│   │   ├── ProductCard.tsx

│   │   └── CategoryGrid.tsx

│   ├── ads/

│   │   ├── AdSenseSlot.tsx       # 환경변수 분기

│   │   └── CoupangBanner.tsx

│   ├── seo/

│   │   ├── JsonLd.tsx

│   │   └── OpenGraph.tsx

│   ├── layout/

│   │   ├── Header.tsx

│   │   ├── Footer.tsx

│   │   ├── BottomNav.tsx

│   │   └── LegalNotice.tsx       # 면책 고지

│   └── common/

│       ├── FormattedAmount.tsx   # 천 단위 콤마

│       ├── LoadingSpinner.tsx

│       └── ErrorBoundary.tsx

│

├── lib/                          # 비즈니스 로직 (순수)

│   ├── core/

│   │   ├── tax/

│   │   │   ├── calculator.ts     # ⭐ 세금 계산 (순수 함수)

│   │   │   └── calculator.test.ts

│   │   ├── stats/

│   │   │   ├── calculator.ts     # 통계 계산

│   │   │   └── calculator.test.ts

│   │   ├── generator/

│   │   │   ├── lotto-generator.ts # ⭐ 번호 생성

│   │   │   └── lotto-generator.test.ts

│   │   ├── geo/

│   │   │   └── distance.ts       # haversine

│   │   └── format/

│   │       ├── currency.ts       # 화폐 포맷

│   │       └── date.ts

│   │

│   ├── repository/               # 인터페이스 + 구현

│   │   ├── lotto-repository.ts   # 회차 데이터

│   │   ├── store-repository.ts   # 판매점

│   │   └── user-data-repository.ts # IndexedDB

│   │

│   ├── api/                      # API 클라이언트

│   │   ├── lotto-api.ts          # Workers 프록시 호출

│   │   ├── firestore.ts

│   │   └── public-data.ts        # 공공데이터포털

│   │

│   ├── db/                       # IndexedDB (Dexie)

│   │   ├── schema.ts

│   │   └── client.ts

│   │

│   ├── store/                    # Zustand 스토어

│   │   ├── tax-store.ts

│   │   ├── plan-store.ts

│   │   ├── my-numbers-store.ts

│   │   └── settings-store.ts

│   │

│   ├── firebase/

│   │   ├── config.ts

│   │   └── fcm.ts

│   │

│   ├── seo/

│   │   ├── metadata.ts           # generateMetadata 헬퍼

│   │   └── structured-data.ts    # JSON-LD 생성

│   │

│   └── utils/

│       ├── cn.ts                 # className 병합

│       ├── env.ts                # 환경변수 검증

│       └── constants.ts

│

├── public/

│   ├── icons/                    # PWA 아이콘들

│   ├── images/

│   ├── og/                       # OG 이미지

│   ├── favicon.ico

│   └── ...

│

├── workers/                      # Cloudflare Workers (별도 배포)

│   ├── lotto-cron.ts             # 토요일 21:00 cron

│   ├── lotto-proxy.ts            # 동행복권 프록시 (필요시)

│   ├── geocoding.ts              # 판매점 지오코딩

│   └── wrangler.toml             # CF 설정

│

├── scripts/                      # 빌드/운영 스크립트

│   ├── backfill-draws.ts         # 1회차부터 백필

│   ├── sync-stores.ts            # 공공데이터 동기화

│   └── generate-og.ts            # OG 이미지 생성

│

├── content/                      # 콘텐츠 파일 (Markdown)

│   ├── guides/

│   │   ├── tax.md

│   │   ├── how-to-claim.md

│   │   ├── after-winning.md

│   │   └── winner-stories/

│   └── lucky-items/

│       ├── feng-shui.md

│       ├── charms.md

│       └── ...

│

├── tests/                        # E2E 테스트 (선택)

│   └── ...

│

├── .env.example                  # 환경변수 템플릿

├── .env.local                    # 실제 환경변수 (gitignore)

├── .eslintrc.json

├── .gitignore

├── .prettierrc

├── next.config.mjs

├── next-sitemap.config.js

├── tailwind.config.ts

├── tsconfig.json

├── package.json

└── README.md

## §3. 환경변수 (.env.example)

# === 사이트 ===

NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://[DOMAIN]

NEXT_PUBLIC_SITE_NAME=황금로또

# === Firebase ===

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY=

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID=

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID=

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_VAPID_KEY=

FIREBASE_ADMIN_PRIVATE_KEY=         # Workers/SSR용

FIREBASE_ADMIN_CLIENT_EMAIL=

# === Naver Maps ===

NEXT_PUBLIC_NAVER_MAP_CLIENT_ID=

NAVER_MAP_CLIENT_SECRET=

# === 공공데이터포털 ===

PUBLIC_DATA_API_KEY=

# === Cloudflare Workers ===

LOTTO_PROXY_URL=https://lotto.[DOMAIN].workers.dev

# === 광고 (출시 6주 후 입력) ===

NEXT_PUBLIC_ADSENSE_CLIENT_ID=      # 비어있으면 광고 영역 자체 숨김

NEXT_PUBLIC_COUPANG_PARTNERS_ID=

# === 분석 ===

NEXT_PUBLIC_GA_ID=

NEXT_PUBLIC_NAVER_VERIFY=           # 네이버 사이트 소유 확인

NEXT_PUBLIC_GOOGLE_VERIFY=          # Google Search Console

# === 개발 ===

NODE_ENV=development

## §4. 절대 규칙

### 4.1 금액 처리

- 모든 화폐 단위 `number` (정수, 원)

- BigInt, Decimal.js 사용 X (오버스펙)

- parseFloat 절대 X

- 입력 받을 때 parseInt(str.replace(/,/g, ''), 10) 패턴

### 4.2 동행복권 API

- 클라이언트 직접 호출 절대 X

- lib/api/lotto-api.ts → Cloudflare Workers 경유 → 동행복권

- User-Agent 헤더 필수 (Workers에서 설정)

### 4.3 사용자 데이터

- 내 번호, 사용 계획 → IndexedDB(Dexie)만

- Firestore에 사용자 식별 데이터 절대 저장 X

- 푸시 알림용 FCM 토큰만 익명으로 Firestore에 저장 가능

### 4.4 SEO

- 모든 페이지에 generateMetadata() 필수

- 회차/가이드 페이지에 JSON-LD 구조화 데이터 필수

- 이미지 alt 텍스트 필수

- 페이지마다 canonical URL 설정

### 4.5 광고

- AdSense 코드는 환경변수 NEXT_PUBLIC_ADSENSE_CLIENT_ID 분기

- 비어있으면 <AdSenseSlot> 컴포넌트가 null 반환

- 광고 위치는 §06_MONETIZATION.md의 규칙 엄수

### 4.6 테스트

- lib/core/ 모든 순수 함수 → 단위 테스트 100% 커버

- 특히 tax/calculator.ts, generator/lotto-generator.ts

### 4.7 커밋 메시지

feat(§2.3): add wishlist multi-add

fix(§2.2): correct 10원 절사 로직

docs: update PRD §2.6

chore: bump deps

§번호는 01_PRD.md의 섹션 번호.

# 3. W1 셋업 작업

목표: 1주일 내에 셋업 완료 → 세금 계산기 작동 + 배포 + 기본 SEO + CI

## 🚀 Cursor에게 줄 첫 프롬프트 (복사해서 그대로 붙여넣기)

나는 황금로또 PWA 프로젝트를 시작한다.

이 폴더의 cursor-brief/ 안 모든 .md 파일이 SSOT다.

모두 읽고 컨텍스트로 가지고 있어줘.

이제 03_W1_SETUP.md의 작업을 W1.1부터 순서대로 진행한다.

한 단계 끝날 때마다 결과 보여주고 확인 받은 후 다음으로 진행해줘.

W1.1: Next.js 14 프로젝트 생성부터 시작.

## §W1.1 프로젝트 생성

### 작업

# 프로젝트 생성

npx create-next-app@latest goldlotto \

--typescript \

--tailwind \

--app \

--src-dir=false \

--import-alias="@/*" \

--eslint

cd goldlotto

# Git 초기화

git init

git add .

git commit -m "chore: initial Next.js setup"

### 산출물

- goldlotto/ 폴더 생성

- package.json, tsconfig.json, next.config.mjs, tailwind.config.ts 기본 설정

- 첫 commit

### 검증

- npm run dev → http://localhost:3000 정상 동작

- npm run build 성공

- TypeScript strict 모드 확인 (tsconfig.json의 "strict": true)

## §W1.2 의존성 설치

### 작업

# 상태관리 + 데이터

npm i zustand @tanstack/react-query

npm i dexie dexie-react-hooks

# 폼 + 검증

npm i react-hook-form zod @hookform/resolvers

# 차트 + 아이콘

npm i recharts lucide-react

# 유틸

npm i date-fns clsx tailwind-merge

# Firebase

npm i firebase

# PWA + SEO

npm i next-pwa

npm i -D next-sitemap

# shadcn/ui 초기화

npx shadcn-ui@latest init

# 테스트

npm i -D vitest @testing-library/react @testing-library/jest-dom @vitejs/plugin-react jsdom

# Prettier

npm i -D prettier prettier-plugin-tailwindcss

### 산출물

- package.json에 모든 의존성 추가

- components.json (shadcn/ui 설정)

- .prettierrc 생성:

{

"semi": true,

"singleQuote": true,

"trailingComma": "es5",

"tabWidth": 2,

"plugins": ["prettier-plugin-tailwindcss"]

}

### 검증

- npm i 무에러

- npm run build 무에러

## §W1.3 폴더 구조 생성

### 작업

02_TECH_STACK.md §2의 폴더 구조를 그대로 생성. 각 폴더에 .gitkeep 파일 또는 더미 index.ts 추가.

mkdir -p app/{draw/'[no]',calculator/{tax,spending-plan},stats/{number/'[n]',hot-cold,pattern},stores/{region/'[sido]',city/'[sigungu]',top-luck-spots},generator/{auto,fix-1,fix-2,fix-3},lucky-items/{feng-shui,charms,crystal,zodiac/'[year]',this-week},guide/{tax,how-to-claim,after-winning,winner-stories},my-numbers,settings,about,contact,privacy,terms,disclaimer}

mkdir -p components/{ui,lotto,calculator,stats,stores,generator,lucky-items,ads,seo,layout,common}

mkdir -p lib/{core/{tax,stats,generator,geo,format},repository,api,db,store,firebase,seo,utils}

mkdir -p public/{icons,images,og}

mkdir -p workers scripts content/{guides,lucky-items}

mkdir -p tests

### 산출물

- 전체 폴더 구조 생성 완료

## §W1.4 환경변수 설정

### 작업

.env.example 생성 (02_TECH_STACK.md §3 그대로):

# === 사이트 ===

NEXT_PUBLIC_SITE_URL=http://localhost:3000

NEXT_PUBLIC_SITE_NAME=황금로또

# === Firebase ===

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_API_KEY=

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_AUTH_DOMAIN=

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_PROJECT_ID=

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_STORAGE_BUCKET=

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_MESSAGING_SENDER_ID=

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_APP_ID=

NEXT_PUBLIC_FIREBASE_VAPID_KEY=

# === Naver Maps (W8에서 입력) ===

NEXT_PUBLIC_NAVER_MAP_CLIENT_ID=

NAVER_MAP_CLIENT_SECRET=

# === Cloudflare Workers (W2에서 입력) ===

LOTTO_PROXY_URL=

# === 광고 (출시 6주 후 입력) ===

NEXT_PUBLIC_ADSENSE_CLIENT_ID=

NEXT_PUBLIC_COUPANG_PARTNERS_ID=

# === 분석 ===

NEXT_PUBLIC_GA_ID=

NEXT_PUBLIC_NAVER_VERIFY=

NEXT_PUBLIC_GOOGLE_VERIFY=

# === 개발 ===

NODE_ENV=development

.env.local 생성 (gitignore 됨, 처음엔 빈 값 OK).

lib/utils/env.ts 작성:

// 환경변수 타입 안전 접근

export const env = {

SITE_URL: process.env.NEXT_PUBLIC_SITE_URL ?? 'http://localhost:3000',

SITE_NAME: process.env.NEXT_PUBLIC_SITE_NAME ?? '황금로또',

ADSENSE_CLIENT_ID: process.env.NEXT_PUBLIC_ADSENSE_CLIENT_ID ?? '',

COUPANG_PARTNERS_ID: process.env.NEXT_PUBLIC_COUPANG_PARTNERS_ID ?? '',

GA_ID: process.env.NEXT_PUBLIC_GA_ID ?? '',

NAVER_VERIFY: process.env.NEXT_PUBLIC_NAVER_VERIFY ?? '',

GOOGLE_VERIFY: process.env.NEXT_PUBLIC_GOOGLE_VERIFY ?? '',

} as const;

### 산출물

- .env.example, .env.local, lib/utils/env.ts

## §W1.5 ⭐ 세금 계산기 구현 + 테스트 (가장 중요)

### 작업

`lib/core/tax/calculator.ts` 작성:

/**

* 로또 6/45 세금 계산 (2025~2026년 기준)

*

* 세율:

* - 200만원 이하: 0% (비과세)

* - 200만 초과 ~ 3억 이하: 22% (소득세 20% + 지방세 2%)

* - 3억 초과분: 33% (소득세 30% + 지방세 3%)

*

* 규칙:

* - 복권 구입비 1,000원은 당첨금에서 차감 후 과세

* - 10원 미만 절사

*/

export function calcTax(prize: number): number {

if (prize < 0) throw new Error('당첨금은 0 이상이어야 합니다');

if (!Number.isInteger(prize)) throw new Error('당첨금은 정수여야 합니다');

const base = prize - 1000;

if (base <= 2_000_000) return 0;

let tax: number;

if (base <= 300_000_000) {

tax = Math.floor((base * 22) / 100);

} else {

tax = Math.floor((300_000_000 * 22) / 100)

+ Math.floor(((base - 300_000_000) * 33) / 100);

}

return Math.floor(tax / 10) * 10;

}

export function afterTax(prize: number): number {

return prize - calcTax(prize);

}

/**

* 등수별 평균 당첨금 (2026년 5월 기준 참고값)

*/

export const PRIZE_PRESETS = {

rank5: 5_000,

rank4: 50_000,

rank3: 1_500_000,

rank2: 50_000_000,

rank1Average: 1_800_000_000,   // 2026년 평균

rank1High: 2_500_000_000,      // 이월 회차

} as const;

### 테스트 ⭐ (이거 통과 못 하면 다음 단계 X)

`lib/core/tax/calculator.test.ts` 작성:

import { describe, it, expect } from 'vitest';

import { calcTax, afterTax } from './calculator';

describe('calcTax', () => {

// 비과세 구간

it('200만원 이하는 비과세', () => {

expect(calcTax(50_000)).toBe(0);

expect(calcTax(1_000_000)).toBe(0);

expect(calcTax(2_000_000)).toBe(0);

expect(calcTax(2_001_000)).toBe(0); // 1,000원 차감 후 200만이라 비과세

});

it('22% 구간 정확 계산', () => {

// 5,000,000 - 1,000 = 4,999,000

// 4,999,000 * 0.22 = 1,099,780 (절사 X, 이미 10원 단위)

expect(calcTax(5_000_000)).toBe(1_099_780);

// 100,000,000 - 1,000 = 99,999,000

// 99,999,000 * 0.22 = 21,999,780

expect(calcTax(100_000_000)).toBe(21_999_780);

});

it('3억원 경계 처리', () => {

// 300,000,000 - 1,000 = 299,999,000 (≤ 3억)

// 299,999,000 * 0.22 = 65,999,780

expect(calcTax(300_000_000)).toBe(65_999_780);

});

it('3억 초과 누진 계산', () => {

// 1,000,000,000 → base 999,999,000

// 22% 구간: 300,000,000 * 0.22 = 66,000,000

// 33% 구간: 699,999,000 * 0.33 = 230,999,670

// 합계: 296,999,670

expect(calcTax(1_000_000_000)).toBe(296_999_670);

});

it('1222회 1등 (12억) 정확 계산', () => {

// 12억 정확 가정

// base = 1,199,999,000

// 22%: 66,000,000

// 33%: 899,999,000 * 0.33 = 296,999,670

// 합계: 362,999,670

expect(calcTax(1_200_000_000)).toBe(362_999_670);

});

it('1223회 1등 (18.5755억) 정확 계산', () => {

// base = 1,857,549,000

// 22%: 66,000,000

// 33%: 1,557,549,000 * 0.33 = 513,991,170

// 합계: 579,991,170

expect(calcTax(1_857_550_000)).toBe(579_991_170);

});

it('30억 당첨', () => {

// base = 2,999,999,000

// 22%: 66,000,000

// 33%: 2,699,999,000 * 0.33 = 890,999,670

expect(calcTax(3_000_000_000)).toBe(956_999_670);

});

// 예외

it('음수 입력 거부', () => {

expect(() => calcTax(-1)).toThrow();

});

it('소수 입력 거부', () => {

expect(() => calcTax(1.5)).toThrow();

});

});

describe('afterTax', () => {

it('실수령액 = 당첨금 - 세금', () => {

expect(afterTax(5_000_000)).toBe(3_900_220);

expect(afterTax(100_000_000)).toBe(78_000_220);

expect(afterTax(1_000_000_000)).toBe(703_000_330);

expect(afterTax(1_857_550_000)).toBe(1_277_558_830);

});

});

`vitest.config.ts` 생성:

import { defineConfig } from 'vitest/config';

import react from '@vitejs/plugin-react';

import path from 'path';

export default defineConfig({

plugins: [react()],

test: {

environment: 'jsdom',

globals: true,

},

resolve: {

alias: {

'@': path.resolve(__dirname, './'),

},

},

});

package.json scripts에 추가:

"test": "vitest run",

"test:watch": "vitest"

### 검증

- npm test 실행 → 모든 테스트 통과 (총 9개 이상)

- 하나라도 실패하면 다음 단계 진행 X

## §W1.6 화폐 포맷 유틸

### 작업

`lib/core/format/currency.ts`:

/**

* 원 단위 정수를 한국 화폐 포맷으로

* @example formatKRW(1_234_567) → "1,234,567원"

*/

export function formatKRW(amount: number): string {

return `${amount.toLocaleString('ko-KR')}원`;

}

/**

* 큰 금액을 한국식 단위로 표시

* @example formatKoreanAmount(1_200_000_000) → "12억원"

* @example formatKoreanAmount(78_000_220) → "7,800만 220원"

*/

export function formatKoreanAmount(amount: number): string {

if (amount < 10000) return `${amount.toLocaleString()}원`;

const eok = Math.floor(amount / 100_000_000);

const man = Math.floor((amount % 100_000_000) / 10_000);

const won = amount % 10_000;

const parts: string[] = [];

if (eok > 0) parts.push(`${eok}억`);

if (man > 0) parts.push(`${man.toLocaleString()}만`);

if (won > 0) parts.push(`${won.toLocaleString()}`);

return parts.join(' ') + '원';

}

/**

* 입력 문자열을 정수로 (콤마 제거)

*/

export function parseKRW(input: string): number {

const cleaned = input.replace(/[^0-9]/g, '');

return cleaned ? parseInt(cleaned, 10) : 0;

}

테스트도 작성. 통과 필수.

## §W1.7 기본 레이아웃 + 메타데이터

### 작업

`app/layout.tsx`:

import type { Metadata, Viewport } from 'next';

import './globals.css';

import { env } from '@/lib/utils/env';

export const metadata: Metadata = {

metadataBase: new URL(env.SITE_URL),

title: {

default: '황금로또 | 로또 6/45 당첨번호 + 세금계산기 + 사용계획',

template: '%s | 황금로또',

},

description: '이번 주 로또 6/45 당첨번호 즉시 확인. 세전·세후 당첨금 계산, 19억 당첨 시 실수령액, 사용 계획 시뮬레이터까지 한 번에.',

keywords: ['로또', '로또 6/45', '로또 당첨번호', '로또 세금 계산기', '당첨금 계산', '사용 계획', '명당', '번호 생성기'],

authors: [{ name: '황금로또' }],

creator: '황금로또',

publisher: '황금로또',

openGraph: {

type: 'website',

locale: 'ko_KR',

url: env.SITE_URL,

title: '황금로또 | 로또 6/45 당첨번호 + 세금계산기',

description: '당첨번호 확인부터 세후 실수령액, 사용 계획까지',

siteName: '황금로또',

images: [{ url: '/og/default.png', width: 1200, height: 630 }],

},

twitter: {

card: 'summary_large_image',

title: '황금로또',

description: '로또 6/45 당첨번호 + 세금계산기',

images: ['/og/default.png'],

},

verification: {

google: env.GOOGLE_VERIFY || undefined,

other: env.NAVER_VERIFY ? { 'naver-site-verification': env.NAVER_VERIFY } : undefined,

},

robots: {

index: true,

follow: true,

googleBot: { index: true, follow: true },

},

alternates: {

canonical: env.SITE_URL,

},

};

export const viewport: Viewport = {

width: 'device-width',

initialScale: 1,

themeColor: '#FFD700', // 황금색

};

export default function RootLayout({ children }: { children: React.ReactNode }) {

return (

<html lang="ko">

<body className="min-h-screen bg-background text-foreground">

{children}

{/* Footer는 컴포넌트로 추가 예정 */}

</body>

</html>

);

}

`app/page.tsx` (홈, 임시):

export default function HomePage() {

return (

<main className="container mx-auto px-4 py-8">

<h1 className="text-4xl font-bold">황금로또</h1>

<p className="mt-4 text-muted-foreground">

로또 6/45 당첨번호, 세금계산기, 사용계획 시뮬레이터

</p>

{/* W2에서 본격 구현 */}

</main>

);

}

## §W1.8 세금 계산기 UI (간단 버전)

### 작업

`app/calculator/tax/page.tsx`:

import type { Metadata } from 'next';

import { TaxCalculator } from '@/components/calculator/TaxCalculator';

export const metadata: Metadata = {

title: '로또 당첨금 세금 계산기 | 19억 당첨 시 실수령액',

description: '로또 1등 당첨금에서 세금을 뺀 실수령액을 계산. 200만원 비과세, 3억 초과 33% 적용. 2026년 5월 기준.',

keywords: ['로또 세금 계산기', '당첨금 세금', '로또 실수령액', '복권 세금'],

alternates: { canonical: '/calculator/tax' },

};

export default function TaxCalculatorPage() {

return (

<main className="container mx-auto max-w-2xl px-4 py-8">

<h1 className="text-3xl font-bold">로또 세금 계산기</h1>

<p className="mt-2 text-muted-foreground">

당첨금을 입력하면 세후 실수령액이 즉시 계산됩니다.

</p>

<TaxCalculator />

</main>

);

}

`components/calculator/TaxCalculator.tsx`:

'use client';

import { useState } from 'react';

import { calcTax, afterTax } from '@/lib/core/tax/calculator';

import { formatKRW, formatKoreanAmount, parseKRW } from '@/lib/core/format/currency';

const PRESETS = [

{ label: '5등 (5천원)', value: 5_000 },

{ label: '4등 (5만원)', value: 50_000 },

{ label: '3등 (150만)', value: 1_500_000 },

{ label: '2등 (5천만)', value: 50_000_000 },

{ label: '1등 평균 (18억)', value: 1_800_000_000 },

{ label: '1등 이월 (25억)', value: 2_500_000_000 },

];

export function TaxCalculator() {

const [input, setInput] = useState('');

const prize = parseKRW(input);

const tax = calcTax(prize);

const net = afterTax(prize);

return (

<div className="mt-6 space-y-6">

<div>

<label className="block text-sm font-medium mb-2">당첨금 (원)</label>

<input

type="text"

inputMode="numeric"

value={prize ? prize.toLocaleString() : ''}

onChange={(e) => setInput(e.target.value)}

placeholder="예: 1,800,000,000"

className="w-full rounded-md border px-4 py-3 text-lg"

/>

</div>

<div className="flex flex-wrap gap-2">

{PRESETS.map((p) => (

<button

key={p.label}

onClick={() => setInput(p.value.toString())}

className="rounded-full border px-3 py-1 text-sm hover:bg-accent"

>

{p.label}

</button>

))}

</div>

{prize > 0 && (

<div className="rounded-lg border bg-card p-6 space-y-3">

<div className="flex justify-between">

<span className="text-muted-foreground">당첨금 (세전)</span>

<span className="font-medium">{formatKRW(prize)}</span>

</div>

<div className="flex justify-between text-red-600">

<span>세금</span>

<span className="font-medium">- {formatKRW(tax)}</span>

</div>

<div className="border-t pt-3 flex justify-between text-lg">

<span className="font-bold">실수령액 (세후)</span>

<span className="font-bold text-primary">{formatKRW(net)}</span>

</div>

<div className="text-sm text-muted-foreground text-center pt-2">

약 <strong>{formatKoreanAmount(net)}</strong>

</div>

</div>

)}

<div className="text-xs text-muted-foreground">

※ 200만원 이하 비과세, 3억 이하 22%, 3억 초과 33% 적용 (2025~2026년 기준).

실제 수령액은 세무 처리에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

</div>

</div>

);

}

### 검증

- http://localhost:3000/calculator/tax 접속

- 1,800,000,000 입력 → "실수령액: 1,239,000,330원, 약 12억 3,900만 330원" 표시

- 프리셋 버튼 클릭 시 자동 입력

## §W1.9 Vercel 배포

### 작업

Vercel 가입 + GitHub 연동

GitHub에 저장소 push

Vercel에서 "Import Project" → 저장소 선택

환경변수는 일단 비워두고 Deploy

배포된 URL 확인

### 산출물

- https://goldlotto-xxx.vercel.app 배포 완료

- 홈 + 세금 계산기 작동 확인

## §W1.10 GitHub Actions CI

### 작업

`.github/workflows/ci.yml`:

name: CI

on:

push:

branches: [main]

pull_request:

branches: [main]

jobs:

test:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/setup-node@v4

with:

node-version: 20

cache: 'npm'

- run: npm ci

- run: npm run lint

- run: npm test

- run: npm run build

### 검증

- push 후 GitHub Actions 탭에서 녹색 체크 확인

## §W1.11 모니터링 셋업 (트래픽 알림)

### 작업

Vercel Analytics 활성화

  - Vercel Dashboard → Project → Analytics → Enable

UptimeRobot 가입 (무료)

  - uptimerobot.com 가입

  - 새 모니터 추가 → HTTP(s) → 배포된 URL

  - 알림 이메일 설정

Google Analytics 4 (도메인 확정 후)

  - Phase 2로 미룸. 도메인 정해지면 G-XXXXXXX 발급 → .env.local에 입력

## ✅ W1 완료 체크리스트

- [ ] §W1.1 Next.js 프로젝트 생성, 첫 commit

- [ ] §W1.2 모든 의존성 설치 완료

- [ ] §W1.3 폴더 구조 완성

- [ ] §W1.4 환경변수 템플릿 + env.ts

- [ ] §W1.5 세금 계산기 테스트 9개 이상 통과 ⭐

- [ ] §W1.6 화폐 포맷 유틸 + 테스트

- [ ] §W1.7 기본 레이아웃 + 메타데이터

- [ ] §W1.8 세금 계산기 페이지 + UI 작동

- [ ] §W1.9 Vercel 배포 완료

- [ ] §W1.10 GitHub Actions CI 녹색

- [ ] §W1.11 UptimeRobot 모니터링

모두 완료 시 W2로 진행 → `04_MILESTONES.md` 참조

# 4. W2~W9 마일스톤

W1은 별도 (03_W1_SETUP.md). W2부터 여기서.

각 주차마다 산출물 + 검증 기준 명시.

## W2: 동행복권 API 연동 + 홈 화면

### 목표

- Cloudflare Workers 프록시 구축

- 회차 데이터 Firestore 저장

- 홈에서 최신 회차 표시

### W2.1 Firebase 프로젝트 셋업

Firebase Console → 새 프로젝트 (이름: goldlotto)

Firestore Database 생성 (asia-northeast3 = 서울 리전)

FCM 활성화 (Web Push)

웹 앱 등록 → 설정 키들을 .env.local에 입력

### W2.2 Cloudflare Workers cron 작성

workers/lotto-cron.ts:

export default {

async scheduled(event: ScheduledEvent, env: Env) {

// 토요일 21:00 KST = UTC 12:00

// 동행복권 API에서 새 회차 폴링

// 새 회차 발견 시:

//  1. Firestore에 저장

//  2. FCM 토픽 'lotto_new_draw' 발송

},

async fetch(request: Request, env: Env): Promise<Response> {

// 클라이언트 프록시 (회차 조회 요청)

const url = new URL(request.url);

const drwNo = url.searchParams.get('drwNo');

// 캐시 키 생성

const cacheKey = `lotto:${drwNo}`;

const cached = await env.LOTTO_KV.get(cacheKey);

if (cached) return new Response(cached, { headers: corsHeaders });

// 동행복권 호출

const res = await fetch(

`https://www.dhlottery.co.kr/common.do?method=getLottoNumber&drwNo=${drwNo}`,

{ headers: { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (compatible; Goldlotto/1.0)' } }

);

const data = await res.text();

// 24시간 캐싱

await env.LOTTO_KV.put(cacheKey, data, { expirationTtl: 86400 });

return new Response(data, { headers: corsHeaders });

},

};

wrangler.toml:

name = "goldlotto-api"

main = "workers/lotto-cron.ts"

compatibility_date = "2026-01-01"

[triggers]

crons = ["*/5 12-15 * * 6"]  # 토요일 21:00~24:00 KST, 5분 간격

kv_namespaces = [

{ binding = "LOTTO_KV", id = "..." }

]

배포: wrangler deploy

### W2.3 LottoRepository 구현

lib/repository/lotto-repository.ts:

export interface LottoDraw {

drwNo: number;

drwNoDate: string;  // YYYY-MM-DD

numbers: [number, number, number, number, number, number];

bonus: number;

firstWinamnt: number;

firstPrzwnerCo: number;

firstAccumamnt: number;

totSellamnt: number;

}

export interface LottoRepository {

getLatest(): Promise<LottoDraw>;

getByNo(no: number): Promise<LottoDraw | null>;

getRange(from: number, to: number): Promise<LottoDraw[]>;

}

// 구현: lib/repository/firestore-lotto-repository.ts

// 구현: lib/repository/cached-lotto-repository.ts (IndexedDB 캐시)

### W2.4 홈 화면 구현

app/page.tsx:

- 최신 회차 카드 (LottoBallSet)

- 1등 당첨금 + 당첨자 수

- 다음 추첨까지 D-day 카운트다운

- 빠른 링크 (계산기, 통계, 생성기)

- 최근 5회차 미리보기

components/lotto/LottoBall.tsx:

const BALL_COLORS = {

1: '#fbc400',   // 노란색 (1-10)

10: '#69c8f2',  // 파란색 (11-20)

20: '#ff7272',  // 빨간색 (21-30)

30: '#aaa',     // 회색 (31-40)

40: '#b0d840',  // 초록색 (41-45)

};

export function LottoBall({ num }: { num: number }) {

const color = num <= 10 ? BALL_COLORS[1]

: num <= 20 ? BALL_COLORS[10]

: num <= 30 ? BALL_COLORS[20]

: num <= 40 ? BALL_COLORS[30]

: BALL_COLORS[40];

return (

<div

className="flex h-12 w-12 items-center justify-center rounded-full text-white font-bold"

style={{ backgroundColor: color }}

>

{num}

</div>

);

}

### W2 검증

- [ ] Workers cron 배포 완료

- [ ] Firestore에 최근 50회차 저장됨

- [ ] 홈에서 최신 회차 표시

- [ ] LottoBall 색상 정확

## W3: 사용 계획 계산기 ⭐ (가장 차별화)

### 목표

- 카테고리별 입력 → 실시간 남은 금액 계산

- 시나리오 저장 (IndexedDB)

- 도넛 차트

### W3.1 Dexie.js IndexedDB 셋업

lib/db/schema.ts:

import Dexie, { Table } from 'dexie';

import type { SpendingPlan, MyTicket } from '@/lib/types';

export class GoldlottoDB extends Dexie {

plans!: Table<SpendingPlan, string>;

tickets!: Table<MyTicket, string>;

constructor() {

super('Goldlotto');

this.version(1).stores({

plans: 'id, name, createdAt, updatedAt',

tickets: 'id, drwNo, createdAt',

});

}

}

export const db = new GoldlottoDB();

### W3.2 사용 계획 데이터 모델 + 스토어

lib/store/plan-store.ts (Zustand):

import { create } from 'zustand';

import { db } from '@/lib/db/schema';

import type { SpendingPlan, SpendingItem } from '@/lib/types';

interface PlanStore {

currentPlan: SpendingPlan | null;

plans: SpendingPlan[];

loadPlans: () => Promise<void>;

createPlan: (totalAmount: number) => Promise<void>;

setCurrentPlan: (planId: string) => Promise<void>;

addItem: (item: Omit<SpendingItem, 'id'>) => Promise<void>;

updateItem: (id: string, patch: Partial<SpendingItem>) => Promise<void>;

removeItem: (id: string) => Promise<void>;

// 파생

spent: () => number;

remaining: () => number;

}

### W3.3 UI 구현

app/calculator/spending-plan/page.tsx:

- 헤더: 세후 총당첨금 / 사용액 / 남은 금액 (스티키)

- 카테고리 카드 6개 (주거/이동/위시리스트/금융/부동산/기부)

- 위시리스트는 + 버튼으로 무제한 추가

- 음수 시 빨간 경고

- 도넛 차트 (Recharts)

- 시나리오 저장/불러오기/삭제

components/calculator/SpendingPlanForm.tsx 등...

### W3 검증

- [ ] 총당첨금 1,300,000,000 입력

- [ ] 주거 700,000,000 / 이동 100,000,000 입력

- [ ] 남은 금액 500,000,000 정확 표시

- [ ] 위시리스트 5개 추가 가능

- [ ] 새로고침해도 유지 (IndexedDB)

- [ ] 시나리오 2개 저장 + 전환 가능

## W4: 번호 생성기 4모드 ⭐

### 목표

- §2.6의 4가지 모드 모두 구현

- 5세트 동시 생성

- 검증 규칙 100% 통과

### W4.1 핵심 알고리즘

lib/core/generator/lotto-generator.ts 작성 — 01_PRD.md §2.6 그대로.

### W4.2 ⭐ 알고리즘 테스트

lib/core/generator/lotto-generator.test.ts:

import { describe, it, expect } from 'vitest';

import { generateLottoNumbers } from './lotto-generator';

describe('generateLottoNumbers', () => {

it('전체 자동: 6개 생성', () => {

const nums = generateLottoNumbers();

expect(nums).toHaveLength(6);

expect(new Set(nums).size).toBe(6); // 중복 X

expect(nums.every(n => n >= 1 && n <= 45)).toBe(true);

expect([...nums].sort((a, b) => a - b)).toEqual(nums); // 정렬됨

});

it('1개 고정', () => {

const nums = generateLottoNumbers({ fixedNumbers: [7] });

expect(nums).toContain(7);

expect(nums).toHaveLength(6);

});

it('3개 고정', () => {

const nums = generateLottoNumbers({ fixedNumbers: [1, 15, 30] });

expect(nums).toContain(1);

expect(nums).toContain(15);

expect(nums).toContain(30);

});

it('검증 규칙 통과: 100번 생성해도 모두 통과', () => {

for (let i = 0; i < 100; i++) {

const nums = generateLottoNumbers();

// 홀짝

const odd = nums.filter(n => n % 2 === 1).length;

expect(odd).toBeGreaterThanOrEqual(2);

expect(odd).toBeLessThanOrEqual(4);

// 저고

const low = nums.filter(n => n <= 22).length;

expect(low).toBeGreaterThanOrEqual(2);

expect(low).toBeLessThanOrEqual(4);

// 합계

const sum = nums.reduce((a, b) => a + b, 0);

expect(sum).toBeGreaterThanOrEqual(100);

expect(sum).toBeLessThanOrEqual(175);

}

});

it('잘못된 입력 거부', () => {

expect(() => generateLottoNumbers({ fixedNumbers: [1, 2, 3, 4, 5, 6] })).toThrow();

expect(() => generateLottoNumbers({ fixedNumbers: [0] })).toThrow();

expect(() => generateLottoNumbers({ fixedNumbers: [46] })).toThrow();

expect(() => generateLottoNumbers({ fixedNumbers: [1, 1, 2] })).toThrow(); // 중복

});

});

### W4.3 UI 페이지 5개

app/generator/page.tsx — 모드 선택

app/generator/auto/page.tsx

app/generator/fix-1/page.tsx

app/generator/fix-2/page.tsx

app/generator/fix-3/page.tsx

각 페이지마다 메타데이터:

export const metadata = {

title: '무료 로또 번호 생성기 (자동) | 통계 검증 5세트',

description: '...',

alternates: { canonical: '/generator/auto' },

};

⚠️ 필수 고지 모든 결과 페이지에:

"본 번호는 통계 분석 기반 참고용이며, 당첨을 보장하지 않습니다. 모든 번호의 당첨 확률은 수학적으로 동일합니다."

### W4 검증

- [ ] 4가지 모드 모두 작동

- [ ] 한 번에 5세트 생성

- [ ] 테스트 100번 반복해도 검증 규칙 통과

- [ ] 면책 고지 모든 페이지에 표시

## W5: 회차별 페이지 + SSG + SEO

### 목표

- 1회차부터 최신까지 회차별 페이지 (1,200+개)

- ISR로 새 회차 자동 추가

- JSON-LD 구조화 데이터

### W5.1 회차 백필

scripts/backfill-draws.ts:

// 1회차부터 최신까지 동행복권 API 호출 → Firestore 저장

// 한 번만 실행 (또는 빈 곳만 채우기)

### W5.2 SSG 페이지

app/draw/[no]/page.tsx:

export async function generateStaticParams() {

// 1 ~ 최신회차까지 생성

const latest = await getLatestDrawNo();

return Array.from({length: latest}, (_, i) => ({ no: String(i + 1) }));

}

export async function generateMetadata({ params }): Promise<Metadata> {

const draw = await getDraw(Number(params.no));

return {

title: `로또 ${draw.drwNo}회 당첨번호 ${draw.numbers.join(',')}+${draw.bonus}`,

description: `${draw.drwNoDate} 추첨 로또 ${draw.drwNo}회 1등 당첨번호. 1등 ${draw.firstPrzwnerCo}명, 1인당 ${formatKoreanAmount(draw.firstWinamnt)}.`,

alternates: { canonical: `/draw/${draw.drwNo}` },

};

}

export const revalidate = 86400; // 24시간마다 재생성

### W5.3 JSON-LD

components/seo/JsonLd.tsx:

export function DrawJsonLd({ draw }: { draw: LottoDraw }) {

const data = {

'@context': 'https://schema.org',

'@type': 'Article',

headline: `로또 ${draw.drwNo}회 당첨번호`,

datePublished: draw.drwNoDate,

author: { '@type': 'Organization', name: '황금로또' },

};

return <script type="application/ld+json" dangerouslySetInnerHTML={{ __html: JSON.stringify(data) }} />;

}

### W5.4 sitemap.xml + robots.txt

app/sitemap.ts:

import type { MetadataRoute } from 'next';

export default async function sitemap(): Promise<MetadataRoute.Sitemap> {

const draws = await getAllDrawNos();

return [

{ url: env.SITE_URL, priority: 1.0, changeFrequency: 'daily' },

{ url: `${env.SITE_URL}/calculator/tax`, priority: 0.9 },

{ url: `${env.SITE_URL}/calculator/spending-plan`, priority: 0.9 },

{ url: `${env.SITE_URL}/generator`, priority: 0.9 },

// ... 각 페이지

...draws.map(no => ({

url: `${env.SITE_URL}/draw/${no}`,

priority: 0.6,

changeFrequency: 'never' as const,

})),

];

}

### W5 검증

- [ ] 1,200+ 회차 페이지 빌드 성공

- [ ] sitemap.xml 자동 생성

- [ ] Search Console에 사이트맵 제출

- [ ] 네이버 서치어드바이저 등록

## W6: 통계 페이지

### 목표

- 10가지 통계 시각화

- 클라이언트 계산 (오프라인)

### W6.1 StatsCalculator 순수 함수

lib/core/stats/calculator.ts:

export function frequencyByNumber(draws: LottoDraw[]): Map<number, number> { ... }

export function hotNumbers(draws: LottoDraw[], top = 5): number[] { ... }

export function coldNumbers(draws: LottoDraw[], top = 5): number[] { ... }

export function oddEvenRatio(draws: LottoDraw[]): { odd: number; even: number }[] { ... }

export function lowHighRatio(draws: LottoDraw[]): ... { ... }

export function sumDistribution(draws: LottoDraw[]): ... { ... }

// ... 등

테스트 필수.

### W6.2 페이지들

- /stats 메인 (히트맵 + 핫/콜드)

- /stats/number/[n] (1~45번 각각)

- /stats/hot-cold

- /stats/pattern

### W6.3 필수 면책 고지

모든 통계 페이지 상단에:

"과거 패턴은 미래 당첨 확률과 무관합니다. 모든 번호의 당첨 확률은 수학적으로 동일합니다."

### W6 검증

- [ ] 10가지 통계 모두 작동

- [ ] 필터 (전체/100/50/20회) 작동

- [ ] 차트 모바일 반응형

## W7: 판매점 찾기

### 목표

- 공공데이터포털 데이터 수입

- Naver Maps 통합

- 1등 명당 표시

### W7.1 데이터 수입

scripts/sync-stores.ts:

공공데이터포털 API 키로 판매점 데이터 가져오기

1등 당첨 판매점 데이터 가져오기

Naver/Kakao 지오코딩 API로 좌표 변환

Firestore에 저장

### W7.2 페이지

/stores — 지도 + 검색

/stores/region/[sido] — 시도별

/stores/city/[sigungu] — 시군구별

/stores/top-luck-spots — 1등 명당 TOP 50

### W7.3 광고 + 행운템 통합

판매점 카드 5개마다 광고 1개 + "이 명당 손님들이 자주 가지는 행운템" 추천 카드

### W7 검증

- [ ] 전국 판매점 데이터 Firestore 적재

- [ ] 지도에 마커 정상 표시

- [ ] 1등 명당 ⭐ 강조

- [ ] 길찾기 (Naver/Kakao 지도 앱) 연결

## W8: 가이드 콘텐츠 + 행운템 + 마지막 폴리시

### 목표

- 가이드 4개 발행 (세금/수령/당첨후/후기)

- 행운템 카테고리 5개 페이지

- 면책 페이지들 (About/Contact/Privacy/Terms/Disclaimer)

- PWA 매니페스트 + 서비스워커

- Lighthouse 90+ 점수

### W8.1 가이드 페이지

Markdown 파일을 MDX로 렌더링. content/guides/ 폴더의 .md 읽어서 페이지로.

세금 가이드는 이전 대화에서 작성한 콘텐츠 사용 (3,500자+).

### W8.2 행운템 페이지

각 카테고리마다 상품 10~20개. 데이터는 일단 JSON 파일로 (수동 큐레이션):

content/lucky-items/feng-shui.json:

[

{

"id": "fs-001",

"name": "황금 두꺼비 부적",

"price": 8900,

"rating": 4.7,

"imageUrl": "...",

"coupangUrl": "https://link.coupang.com/...?lptag=AF000000",

"description": "재물운 상징, 입에 동전을 물고 있어 부를 가져옴",

"category": "feng-shui"

},

...

]

⚠️ 필수 고지 모든 행운템 페이지:

"본 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받습니다."

### W8.3 법적 페이지

- /about — 사이트 소개

- /contact — 이메일 form 또는 정적 이메일

- /privacy — 개인정보처리방침

- /terms — 이용약관

- /disclaimer — 면책 조항 (필수)

### W8.4 PWA 매니페스트

app/manifest.ts:

import type { MetadataRoute } from 'next';

export default function manifest(): MetadataRoute.Manifest {

return {

name: '황금로또',

short_name: '황금로또',

description: '로또 6/45 당첨번호 + 세금계산기 + 사용계획',

start_url: '/',

display: 'standalone',

background_color: '#ffffff',

theme_color: '#FFD700',

icons: [

{ src: '/icons/icon-192.png', sizes: '192x192', type: 'image/png' },

{ src: '/icons/icon-512.png', sizes: '512x512', type: 'image/png' },

],

};

}

### W8.5 Lighthouse 점수

목표:

- Performance: 90+

- Accessibility: 90+

- Best Practices: 95+

- SEO: 100

### W8 검증

- [ ] 가이드 4개 발행

- [ ] 행운템 5개 카테고리 × 10~20 상품

- [ ] 법적 페이지 5개

- [ ] PWA 설치 가능 (Chrome → 홈 화면에 추가)

- [ ] Lighthouse 점수 목표 달성

## W9: 출시 + AdSense 신청 + 콘텐츠 발행 루틴

### W9.1 도메인 연결

- [DOMAIN] Vercel에 연결

- HTTPS 자동 발급 확인

- .env의 SITE_URL 업데이트

### W9.2 검색엔진 등록

Google Search Console:

  - 도메인 소유 확인 (DNS TXT)

  - 사이트맵 제출

  - 주요 페이지 URL 인덱싱 요청

Naver Search Advisor:

  - 사이트 등록

  - 사이트맵 제출

  - RSS 제출

### W9.3 분석 도구 연결

- Google Analytics 4 코드 삽입

- NEXT_PUBLIC_GA_ID 환경변수

- Vercel Analytics 활성화

### W9.4 모니터링 강화

- UptimeRobot 알림 확인

- Firebase 예산 알림 설정 (50%, 80%, 100%)

- Google Cloud Console 예산 ₩10,000/일 (안전망)

### W9.5 콘텐츠 발행 루틴 (출시 후 매주)

- 토요일 추첨 후 1시간 내: 회차 페이지 자동 생성 + 수동 코멘트 1줄 추가

- 주중 1~2회: 가이드 콘텐츠 추가

- 매주 일요일: Search Console 통계 확인

### W9 검증

- [ ] 도메인 연결 + HTTPS

- [ ] Google + Naver 검색 등록

- [ ] GA4 데이터 수집 시작

- [ ] 모니터링 알림 작동

- [ ] 첫 콘텐츠 1개 추가

## W10+ (출시 6주 후): AdSense 신청

### W10.1 신청 전 체크리스트

- [ ] About / Contact / Privacy / Terms / Disclaimer 페이지 ✓

- [ ] 콘텐츠 50개 이상 (회차 + 가이드 + 행운템)

- [ ] 도메인 + HTTPS ✓

- [ ] 사이트 운영 6주 이상 ✓

- [ ] Search Console 색인 페이지 200+ ✓

### W10.2 신청

adsense.google.com 가입

사이트 추가 → [DOMAIN]

AdSense 코드를 app/layout.tsx에 삽입

심사 대기 (며칠 ~ 2-4주)

### W10.3 승인 후

- NEXT_PUBLIC_ADSENSE_CLIENT_ID 환경변수에 입력

- <AdSenseSlot> 컴포넌트 활성화

- 06_MONETIZATION.md의 광고 배치 규칙 따라 적용

## 마일스톤 요약 차트

| 주차 | 핵심 산출물 | 리스크 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 셋업 + 세금 계산기 | 낮음 |
| W2 | API 연동 + 홈 | 동행복권 API 차단 |
| W3 | 사용 계획 계산기 ⭐ | 낮음 |
| W4 | 번호 생성기 ⭐ | 낮음 |
| W5 | 회차 페이지 1,200+ | SSG 빌드 시간 |
| W6 | 통계 페이지 | 백필 시간 |
| W7 | 판매점 + 지도 | 지오코딩 비용 |
| W8 | 가이드 + 행운템 + 폴리시 | 콘텐츠 작성 시간 |
| W9 | 출시 + SEO 등록 | 검색 등록 지연 |
| W10+ | AdSense 신청 | 승인 거절 |

# 5. SEO 구현 가이드

SEO가 매출의 70%. 코딩보다 더 중요한 부분.

## §1. 전략 요약

우리 무기: 페이지 수량으로 압도 (1,200+ 회차 + 45번호 + 250시군구 + 가이드)

대전략: 빅 키워드 X → 롱테일 점유 + 차별화 콘텐츠

## §2. 타깃 키워드 (구현 우선순위)

### A 그룹: 우리만의 강점 (★★★)

| 키워드 | 페이지 | 검색량 |
| --- | --- | --- |
| 로또 당첨금 계산기 | `/calculator/tax` | 월 20만+ |
| 로또 세금 계산기 | `/calculator/tax` | 월 15만+ |
| 로또 세후 실수령액 | `/calculator/tax` | 월 8만+ |
| 로또 1등 실수령 | `/calculator/tax` | 월 10만+ |

### B 그룹: 차별화 콘텐츠 (★★★)

| 키워드 | 페이지 | 검색량 |
| --- | --- | --- |
| 로또 당첨되면 뭐하지 | `/calculator/spending-plan` | 월 5천~1만 |
| 로또 당첨금 수령 방법 | `/guide/how-to-claim` | 월 2만+ |
| 로또 당첨 후 | `/guide/after-winning` | 월 3만+ |
| 로또 당첨자 후기 | `/guide/winner-stories` | 월 3만+ |

### C 그룹: 행운템 (★★★ — 쿠팡 수익 직결)

| 키워드 | 페이지 | 검색량 |
| --- | --- | --- |
| 행운의 부적 | `/lucky-items/charms` | 월 1~3만 |
| 풍수 인테리어 | `/lucky-items/feng-shui` | 월 5천~1만 |
| 12지신 띠별 운세 2026 | `/lucky-items/zodiac/2026` | 월 1만+ |
| 로또 명당 | `/stores/top-luck-spots` | 월 2만+ |

### D 그룹: 롱테일 자동 (★★)

- 회차별: 로또 1223회 당첨번호 등 (1,200+ 페이지)

- 번호별: 로또 27번 통계 등 (45 페이지)

- 지역별: 강남구 로또 판매점 등 (250+ 페이지)

- 띠별: 쥐띠 행운템 2026 등 (12 페이지)

## §3. 페이지별 메타데이터 패턴

### 홈 (`/`)

{

title: '황금로또 | 로또 6/45 당첨번호 + 세금계산기 + 사용계획',

description: '이번 주 당첨번호 즉시 확인. 세전·세후 당첨금 계산, 19억 당첨 시 실수령액, 사용 계획 시뮬레이터.',

keywords: ['로또', '당첨번호', '세금 계산기', '실수령액'],

}

### 회차별 (`/draw/[no]`)

async function generateMetadata({ params }) {

const draw = await getDraw(params.no);

return {

title: `로또 ${draw.drwNo}회 당첨번호 ${draw.numbers.join(',')}+${draw.bonus}`,

description: `${draw.drwNoDate} 추첨. 1등 ${draw.firstPrzwnerCo}명, 1인당 ${formatKoreanAmount(draw.firstWinamnt)}. 세후 실수령액 약 ${formatKoreanAmount(afterTax(draw.firstWinamnt))}.`,

alternates: { canonical: `/draw/${draw.drwNo}` },

};

}

### 세금 계산기 (`/calculator/tax`)

{

title: '로또 당첨금 세금 계산기 | 19억 당첨 시 실수령액',

description: '로또 1등 당첨금에서 세금을 뺀 실수령액을 계산. 200만원 비과세, 3억 초과 33% 적용. 즉시 결과.',

keywords: ['로또 세금 계산기', '당첨금 세금', '로또 실수령액'],

}

### 번호 생성기 (`/generator/auto`)

{

title: '무료 로또 번호 생성기 | 통계 검증 5세트 자동 생성',

description: '6개 번호를 통계 검증 규칙에 따라 자동 생성. 홀짝 비율, 합계, 연속 번호 등 6가지 규칙 통과한 조합만 추천.',

keywords: ['로또 번호 생성기', '로또 자동 번호', '로또 번호 추천'],

}

### 가이드 글 (`/guide/tax`)

{

title: '로또 당첨금 세금 완벽 정리 2026 | 19억 당첨 시 실수령액',

description: '로또 1등 당첨금에서 세금이 얼마 빠지는지 한눈에 정리. 200만원 비과세, 22%·33% 누진. 2026년 5월 기준.',

}

## §4. JSON-LD 구조화 데이터

### 회차 페이지

{

'@context': 'https://schema.org',

'@type': 'Article',

headline: `로또 ${draw.drwNo}회 당첨번호`,

datePublished: draw.drwNoDate,

dateModified: draw.drwNoDate,

author: { '@type': 'Organization', name: '황금로또' },

publisher: {

'@type': 'Organization',

name: '황금로또',

logo: { '@type': 'ImageObject', url: `${SITE_URL}/icons/logo.png` }

},

mainEntityOfPage: `${SITE_URL}/draw/${draw.drwNo}`,

}

### 가이드 (Article + FAQPage)

// Article

{

'@context': 'https://schema.org',

'@type': 'Article',

headline: title,

datePublished, dateModified,

author, publisher,

}

// FAQ 섹션이 있으면 추가

{

'@context': 'https://schema.org',

'@type': 'FAQPage',

mainEntity: faqs.map(faq => ({

'@type': 'Question',

name: faq.q,

acceptedAnswer: { '@type': 'Answer', text: faq.a }

}))

}

### 사이트 전체 (홈에)

{

'@context': 'https://schema.org',

'@type': 'WebSite',

name: '황금로또',

url: SITE_URL,

potentialAction: {

'@type': 'SearchAction',

target: `${SITE_URL}/search?q={search_term_string}`,

'query-input': 'required name=search_term_string'

}

}

## §5. 네이버 SEO 별도 작업

한국 검색 시장 50%+를 네이버가 차지. 구글과 별도 등록 필수.

### §5.1 네이버 서치어드바이저 등록

searchadvisor.naver.com 접속

웹마스터 도구 → 사이트 등록 → 도메인 입력

소유 확인:

  - HTML 메타 태그 방식 권장

  - app/layout.tsx → metadata.verification.other 에 추가

사이트맵 제출: https://[DOMAIN]/sitemap.xml

RSS 제출: https://[DOMAIN]/rss.xml

robots.txt 수집 요청

### §5.2 네이버 친화 페이지 요건

- HTTPS 필수 ✓

- 모바일 최적화 ✓ (PWA)

- 페이지 로딩 < 3초

- 제목 태그에 핵심 키워드

- Description 100~120자

- 이미지 alt 텍스트

- 내부 링크 명확

- Open Graph (카카오톡 공유)

### §5.3 네이버 색인 일정

- 등록 후 색인까지: 약 14~16일

- 검색 노출까지: 1~4주

- 의미 있는 트래픽: 3~6개월

## §6. 구글 SEO

### §6.1 Search Console 등록

search.google.com/search-console 접속

도메인 속성 추가 → DNS TXT 인증

사이트맵 제출

URL 검사 → 주요 페이지 색인 요청

### §6.2 Core Web Vitals 목표

- LCP (Largest Contentful Paint): < 2.5초

- FID/INP (Interaction): < 200ms

- CLS (Cumulative Layout Shift): < 0.1

Next.js + Vercel 사용하면 대부분 자동 충족.

### §6.3 Featured Snippet 노리기

- FAQ 페이지에 FAQPage 스키마 → "더 보기" 박스 노출

- 표 형태 콘텐츠 → "표" 답변 노출

- 단계별 가이드 → "How to" 답변 노출

## §7. 콘텐츠 작성 SEO 원칙

### §7.1 키워드 배치

- 제목 (H1): 핵심 키워드 자연스럽게

- 부제목 (H2/H3): 관련 키워드 변형

- 본문 첫 100단어: 핵심 키워드 1~2회

- 메타 description: 핵심 키워드 + CTA

❌ 키워드 스터핑 X (같은 단어 반복은 패널티)

### §7.2 최소 분량

- 가이드: 2,500자+ (long-form)

- 회차 페이지: 800자+ (자동 + 코멘트)

- 행운템: 1,000자+ (카테고리 설명 + 상품들)

### §7.3 내부 링크

- 모든 페이지에서 관련 페이지로 2~5개 링크

- 앵커 텍스트는 자연스럽게 (키워드 그대로 X)

예:

"당첨금 세금이 궁금하다면 [세금 계산기](/calculator/tax)로 확인해보세요."

### §7.4 외부 신뢰 신호

- 동행복권 공식 (dhlottery.co.kr) 출처 표기

- 정부 데이터 (data.go.kr) 출처 표기

- 언론 보도 인용

## §8. 모니터링 KPI

| 지표 | 도구 | 3개월 목표 | 6개월 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구글 색인 페이지 | Search Console | 500+ | 1,500+ |
| 네이버 색인 페이지 | 서치어드바이저 | 200+ | 1,000+ |
| 구글 노출수 | Search Console | 월 10만+ | 월 100만+ |
| 구글 클릭수 | Search Console | 월 5천+ | 월 5만+ |
| 평균 노출 순위 | Search Console | 30위 이하 | 15위 이하 |
| 상위 10위 키워드 | Search Console | 20개+ | 100개+ |

## §9. 절대 하지 말 것

- ❌ 다른 사이트 콘텐츠 복사

- ❌ 키워드 스터핑

- ❌ "100% 당첨" 허위 광고

- ❌ PBN(Private Blog Network) 백링크 구매

- ❌ Cloaking (봇과 사용자에게 다른 콘텐츠)

- ❌ AI 콘텐츠 100% 그대로 발행 (사람 검토 1회 필수)

- ❌ 사행성 조장 표현

# 6. 광고/수익화 구현

황금률: 사용자가 "핵심 가치를 받는 순간"을 절대 광고로 막지 않는다.

## §1. 단계별 수익원

| 단계 | 시점 | 수익원 |
| --- | --- | --- |
| **출시 즉시** | 출시 | 쿠팡 파트너스 (행운템) |
| **6주 후** | AdSense 신청 | (대기) |
| **AdSense 승인 후** | 약 2~3개월차 | + AdSense 디스플레이 |
| **Phase 3 (TWA)** | 9개월 후 | 변동 없음 (웹과 동일) |
| **Phase 4 (iOS 네이티브)** | 12개월+ | + AdMob 보상형 + IAP |

## §2. AdSense 구현

### §2.1 환경변수 분기 패턴 ⭐ (필수)

components/ads/AdSenseSlot.tsx:

'use client';

import { env } from '@/lib/utils/env';

import { useEffect } from 'react';

interface AdSenseSlotProps {

slot: string;          // AdSense 슬롯 ID

format?: 'auto' | 'fluid';

className?: string;

label?: boolean;       // "광고" 라벨 표시 (기본 true)

}

export function AdSenseSlot({ slot, format = 'auto', className, label = true }: AdSenseSlotProps) {

// AdSense ID 없으면 광고 영역 자체를 숨김

if (!env.ADSENSE_CLIENT_ID) {

return null;

}

useEffect(() => {

try {

// @ts-ignore

(window.adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

} catch (e) {

console.error('AdSense error:', e);

}

}, []);

return (

<div className={className}>

{label && (

<div className="text-xs text-muted-foreground text-center mb-1">광고</div>

)}

<ins

className="adsbygoogle"

style={{ display: 'block' }}

data-ad-client={env.ADSENSE_CLIENT_ID}

data-ad-slot={slot}

data-ad-format={format}

data-full-width-responsive="true"

/>

</div>

);

}

app/layout.tsx에 AdSense 스크립트 (환경변수 분기):

{env.ADSENSE_CLIENT_ID && (

<Script

async

src={`https://pagead2.googleusercontent.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=${env.ADSENSE_CLIENT_ID}`}

crossOrigin="anonymous"

strategy="afterInteractive"

/>

)}

→ 승인 전에도 코드 작성, 환경변수만 비워두면 광고 안 보임.

### §2.2 페이지별 광고 배치 ⭐ (필수 규칙)

| 페이지 | 광고 위치 | 형식 |
| --- | --- | --- |
| 홈 | 당첨번호·매칭 결과 **아래** | 디스플레이 1개 |
| 회차 상세 | 당첨자 정보 아래 | 디스플레이 1개 + 행운템 카드 3개 |
| **세금 계산기** | 결과 카드 **아래만** | 디스플레이 1개 |
| **사용 계획 계산기** | ⛔ **광고 없음** | (핵심 가치 보호) |
| 번호 생성기 | 5세트 중간 1개 + 하단 1개 | 인-피드 + 디스플레이 |
| 통계 | 카드 사이 | 인-피드 1~2개 |
| 판매점 | 카드 5개마다 | 네이티브 1개 + 행운템 |
| **행운템** | 100% 쿠팡 파트너스 | (광고 X, 페이지 자체가 광고) |
| 가이드 | 본문 중간 1개, 하단 1개 | 디스플레이 |

### §2.3 절대 금지

- ❌ 당첨번호 확인 화면 위/사이

- ❌ 계산 결과 직전 인터스티셜

- ❌ 첫 진입 스플래시 광고

- ❌ 가운데 팝업 (X 버튼 작게)

- ❌ 자동 재생 비디오

- ❌ 스크롤 따라다니는 스티키 광고

- ❌ "다시 생성" 버튼 클릭 시 광고

## §3. 쿠팡 파트너스 — 행운템 코너

### §3.1 가입

partners.coupang.com 가입 (개인 가능)

사이트 등록 ([DOMAIN])

추적 ID 발급 (AF00XXXXXX)

환경변수 NEXT_PUBLIC_COUPANG_PARTNERS_ID 입력

### §3.2 상품 데이터 구조

content/lucky-items/{category}.json:

[

{

"id": "fs-001",

"name": "황금 두꺼비 부적",

"price": 8900,

"originalPrice": 12000,

"rating": 4.7,

"reviewCount": 1234,

"imageUrl": "https://...",

"coupangUrl": "https://link.coupang.com/...?lptag={PARTNERS_ID}",

"shortDesc": "재물운 상징, 입에 동전을 물고 있어 부를 부름",

"category": "feng-shui",

"tags": ["재물운", "금전운", "사업"],

"rank": 1

}

]

### §3.3 상품 카드 컴포넌트

components/lucky-items/ProductCard.tsx:

'use client';

interface ProductCardProps {

product: LuckyProduct;

position?: 'inline' | 'grid' | 'feature';

}

export function ProductCard({ product, position = 'grid' }: ProductCardProps) {

return (

<a

href={product.coupangUrl}

target="_blank"

rel="noopener noreferrer sponsored"  // SEO 중요

className="..."

onClick={() => {

// GA 이벤트 추적

gtag('event', 'click', {

event_category: 'coupang_partners',

event_label: product.id,

});

}}

>

<img src={product.imageUrl} alt={product.name} />

<h3>{product.name}</h3>

<p className="text-sm">{product.shortDesc}</p>

<div className="text-lg font-bold text-red-600">

{formatKRW(product.price)}

</div>

<div className="text-xs text-muted-foreground">

⭐ {product.rating} ({product.reviewCount}+ 리뷰)

</div>

</a>

);

}

### §3.4 필수 고지 (모든 페이지)

components/lucky-items/CoupangNotice.tsx:

export function CoupangNotice() {

return (

<div className="rounded border bg-muted/50 p-3 text-xs text-muted-foreground my-4">

ⓘ 이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 제공받습니다.

가격은 변동될 수 있으며, 자세한 정보는 쿠팡에서 확인하세요.

</div>

);

}

→ 모든 /lucky-items/* 페이지 + 행운템 카드가 들어가는 모든 페이지에 표시.

### §3.5 콘텐츠 + 광고 결합 (가장 자연스러운 형태)

판매점 페이지의 예:

// app/stores/top-luck-spots/page.tsx

<div>

<h1>이번 주 1등 명당</h1>

<StoreCard store={topStore} />

<Section title="💡 1등 배출 판매점 손님들이 자주 가지는 행운템">

<ProductCard product={fengShuiToad} />

<ProductCard product={luckyCharm} />

<ProductCard product={crystal} />

</Section>

<CoupangNotice />

</div>

→ 광고가 사용자에게 가치를 제공하는 케이스.

## §4. 광고 빈도 캡 (Frequency Capping)

- 같은 사용자에게 동일 광고 1일 3회 이하

- 인터스티셜은 세션당 1회 이하 (어차피 우리는 안 씀)

- "다시 생성" 같은 빈번한 액션 시 광고 없음

## §5. A/B 테스트 (출시 6개월 후)

광고 배치/형식이 안정화되면 다음 비교:

- 광고 위치별 이탈률

- 세션 길이 변화

- 재방문율 변화

- eCPM과 사용자 만족도 균형

도구: Vercel A/B 테스팅 또는 PostHog (무료)

## §6. 광고 차단기 사용자 대응

차단기 사용자가 30~40% 정도 (한국 기준). 이들에게도 콘텐츠는 정상 제공:

// 광고 영역이 안 로드되어도 페이지 레이아웃 안 깨지게

// CSS로 광고 div에 min-height 설정 X

// 광고 로드 실패 시 자연스럽게 다음 콘텐츠로

→ "광고 차단기 꺼주세요" 같은 강제 메시지 절대 X (사용자 이탈만 유발)

## §7. Phase 4 (iOS 앱): AdMob 보상형 + IAP

구현 시점: 12개월 이후, 별도 PRD로 다룸.

미리 준비할 코드 마커:

// TODO(phase-4): AdMob 보상형 광고로 통계 잠금 해제

// TODO(phase-4): IAP로 광고 제거 결제 (₩2,200 6개월)

## §8. 수익 KPI (월별 추적)

| 지표 | 도구 | 추적 빈도 |
| --- | --- | --- |
| AdSense 수익 | AdSense Dashboard | 매일 |
| 쿠팡 파트너스 수익 | Partners Dashboard | 매주 |
| eCPM | AdSense | 매주 |
| 페이지별 광고 클릭률 | AdSense + GA | 매월 |
| 광고 차단기 비율 | 자체 측정 | 매월 |
| 이탈률 (광고 페이지 vs 비광고) | GA4 | 매월 |

## §9. 솔직한 수익 전망

| 시점 | MAU | 월 수익 (현실적) |
| --- | --- | --- |
| 1개월 | 1,000~2,000 | 0~5,000원 (쿠팡만) |
| 3개월 | 5,000 | 1~5만원 |
| 6개월 | 10,000~30,000 | 10~70만원 |
| 12개월 | 30,000~100,000 | 50~500만원 |

80%는 6개월 안에 실패. 살아남으면 1년 후 의미 있는 수익.

# 7. 콘텐츠 페이지 템플릿

가이드 글, 회차 페이지, 행운템 페이지의 구조 템플릿.

## §1. 가이드 글 템플릿 (long-form)

### 구조

---

title: ""           # SEO 제목 (60자)

description: ""     # SEO 설명 (120자)

keywords: []        # 5~10개

slug: /guide/...

canonical: ...

ogImage: /og/...

publishedAt: 2026-05-XX

updatedAt: 2026-05-XX

faqSchema: true     # FAQ 스키마 적용 여부

---

# 제목

**한 줄 요약**: ...

> 💡 관련 도구 CTA → [링크]

---

## 한눈에 보는 (표 형태)

| ... | ... |

---

## 1. 첫 번째 주제

[2~3 단락]

## 2. 두 번째 주제 (예시 포함)

### 예시 1: ...

### 예시 2: ...

## 3. ...

---

## 자주 묻는 질문 (FAQ)

### Q1. ...

**답변...**

### Q2. ...

---

## 관련 가이드

- [링크 1](/...)

- [링크 2](/...)

---

> ⚠️ 면책 조항: 본 가이드는 일반 정보 제공이며 법적 자문이 아닙니다.

> 최종 업데이트: 2026.05.XX

### 작성 원칙

- 2,500자 이상 (long-form 우대)

- 핵심 키워드 자연스럽게 (스터핑 X)

- FAQ 5~10개 (스키마 활용)

- 내부 링크 3~5개

- 외부 신뢰 출처 1~2개 (동행복권, data.go.kr)

- "본 글의 최종 업데이트일" 명시

### 이미 작성된 가이드 (별도 파일)

- content/guides/tax.md — 세금 가이드 (이전 대화에서 작성)

- content/guides/how-to-claim.md — 수령 방법 (이전 대화에서 작성)

- content/guides/after-winning.md — 당첨 후 행동 (작성 필요)

## §2. 회차 페이지 템플릿 (자동 생성)

### 기본 구조

// app/draw/[no]/page.tsx

export default async function DrawPage({ params }) {

const draw = await getDraw(Number(params.no));

return (

<article>

<header>

<h1>로또 {draw.drwNo}회 당첨번호</h1>

<p>{formatDate(draw.drwNoDate)} 추첨</p>

</header>

<section aria-label="당첨번호">

<LottoBallSet numbers={draw.numbers} bonus={draw.bonus} />

</section>

<section aria-label="당첨자 정보">

<h2>등수별 당첨자 현황</h2>

<PrizeTable draw={draw} />

</section>

<section aria-label="회차 통계">

<h2>이번 회차 통계</h2>

<ul>

<li>홀짝 비율: {oddEvenStr}</li>

<li>저고 비율: {lowHighStr}</li>

<li>당첨번호 합계: {sum}</li>

<li>연속 번호: {consecCount}개</li>

</ul>

</section>

{/* 수동 코멘트 (있으면) */}

{draw.comment && (

<section>

<h2>이번 회차 특이점</h2>

<p>{draw.comment}</p>

</section>

)}

<AdSenseSlot slot="..." />

<section aria-label="1등 판매점">

<h2>1등 당첨 판매점</h2>

<StoreList stores={draw.firstPrizeStores} />

</section>

<section aria-label="다음 회차">

<h2>다음 회차 예상 분석 → <Link href="/stats">통계 보기</Link></h2>

<h2>내 번호 매칭하기 → <Link href="/my-numbers">바로가기</Link></h2>

</section>

<section aria-label="행운템">

<h2>이번 회차 행운템 추천</h2>

<ProductGrid products={featuredProducts} />

<CoupangNotice />

</section>

<DrawJsonLd draw={draw} />

</article>

);

}

### 수동 코멘트 운영

매주 추첨 후 5~10분 투자해 "이번 회차 특이점" 한 줄 추가:

- "1등 당첨자가 24명으로 평소(15~18명)보다 많았습니다."

- "당첨번호 합계 147로 평균 범위(120~150) 내."

- "연속 번호 2개 포함 (32, 33)"

→ 자동 콘텐츠 + 수동 코멘트 = SEO 품질 ↑

## §3. 번호별 통계 페이지 (45개)

// app/stats/number/[n]/page.tsx

export async function generateStaticParams() {

return Array.from({length: 45}, (_, i) => ({ n: String(i + 1) }));

}

export async function generateMetadata({ params }): Promise<Metadata> {

const n = Number(params.n);

const stats = await getNumberStats(n);

return {

title: `로또 ${n}번 출현 통계 | 총 ${stats.totalCount}회 등장`,

description: `로또 ${n}번이 1회차부터 현재까지 총 ${stats.totalCount}회 출현. 출현율 ${stats.rate}%, 최근 출현 ${stats.lastDrawNo}회.`,

alternates: { canonical: `/stats/number/${n}` },

};

}

export default function NumberStatsPage({ params }) {

// 번호별 상세 통계

}

## §4. 시군구별 판매점 페이지

// app/stores/city/[sigungu]/page.tsx

export async function generateMetadata({ params }): Promise<Metadata> {

const sigungu = decodeURIComponent(params.sigungu);

const stores = await getStoresInSigungu(sigungu);

const firstPrizeCount = stores.filter(s => s.firstPrizeCount > 0).length;

return {

title: `${sigungu} 로또 판매점 ${stores.length}곳 | 1등 명당 ${firstPrizeCount}곳`,

description: `${sigungu} 지역 로또 6/45 판매점 ${stores.length}곳 전체 리스트. 1등 배출 명당 ${firstPrizeCount}곳 포함.`,

};

}

## §5. 행운템 카테고리 페이지

---

title: "풍수 인테리어 추천 BEST | 로또 명당 손님들의 행운템"

description: "재물운, 금전운을 부르는 풍수 인테리어 추천. 황금 두꺼비, 부엉이, 해태상 등 의미와 함께 큐레이션."

keywords: ["풍수 인테리어", "재물운 풍수", "행운 부적", "황금 두꺼비"]

slug: /lucky-items/feng-shui

---

# 풍수 인테리어 추천 BEST

**한 줄 요약**: 풍수에서 재물운·금전운을 부른다고 알려진 아이템들을 의미와 함께 큐레이션했습니다.

> ⓘ 본 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받습니다.

---

## 풍수 인테리어란?

[설명 단락 — 풍수의 기본 개념, 재물운에 좋은 방향, 색상 등]

---

## TOP 10 풍수 아이템

### 1. 황금 두꺼비 (재물운 1위)

**의미**: 입에 동전을 물고 있는 황금 두꺼비는 풍수에서 재물을 부르는 대표 상징입니다...

[ProductCard]

### 2. 부엉이 (지혜와 재물)

[설명 + ProductCard]

### 3. ...

---

## 어디에 놓아야 할까?

- 현관: 들어오는 재물을 맞이 (두꺼비, 부엉이)

- 거실 동쪽: 가족 화목 (옥, 자수정)

- 사무실 책상: 사업운 (해태상, 황금 코끼리)

---

## 관련 카테고리

- [행운의 부적](/lucky-items/charms)

- [크리스탈·천연석](/lucky-items/crystal)

- [12지신 띠별 행운템](/lucky-items/zodiac/2026)

---

> ⓘ 위 상품은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로 수수료를 제공받습니다.

> 가격·재고는 변동될 수 있으니 자세한 정보는 쿠팡에서 확인하세요.

## §6. 띠별 행운템 페이지 (12개)

// app/lucky-items/zodiac/[year]/page.tsx

// 단순화: 띠별이 아니라 연도별로 12지신 묶음

const ZODIAC_2026 = [

{ sign: '쥐띠', years: '1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020', luckyItems: [...] },

{ sign: '소띠', ... },

// ...

];

URL: /lucky-items/zodiac/2026 (연도별 1페이지)

## §7. SEO 콘텐츠 작성 체크리스트

페이지 발행 전 매번 확인:

- [ ] 제목 60자 이내

- [ ] description 120자 이내

- [ ] H1 1개, H2/H3 계층 명확

- [ ] 본문 첫 100단어에 핵심 키워드 1~2회

- [ ] 이미지 alt 텍스트

- [ ] 내부 링크 2~5개

- [ ] FAQ 섹션 (해당 시)

- [ ] JSON-LD 스키마

- [ ] canonical URL

- [ ] OG 이미지

- [ ] 면책 조항 (필요 시)

## §8. 콘텐츠 발행 루틴 (출시 후 매주)

### 매주 토요일 (추첨 후)

- 회차 페이지 자동 생성 확인

- 수동 코멘트 1줄 추가 (5분)

### 매주 1~2회 (평일)

- 가이드 글 1개 추가 또는 기존 글 보강

- 또는 행운템 신상품 5개 추가

### 매월 첫째 주

- 전월 SEO 성과 리뷰 (Search Console)

- 노출 많은데 클릭률 낮은 페이지 → 제목 개선

- 색인 안 된 페이지 → URL 직접 제출

# 8. 함정 및 주의사항

시간 낭비 방지. 이거 안 읽으면 W2~W9에서 반복적으로 막힘.

## §1. 동행복권 API 함정

### ⚠️ 1.1 비공식 API

- 공식 API 없음. dhlottery.co.kr 페이지 분석한 비공식 엔드포인트만 존재

- 정책 변경 시 갑자기 차단 가능

### ⚠️ 1.2 IP 차단 위험

- 클라이언트 직접 호출 → IP 차단 가능

- 반드시 Cloudflare Workers 프록시 경유

- Workers IP는 분산되어 차단 위험 낮음

### ⚠️ 1.3 User-Agent 헤더 필수

fetch(url, {

headers: {

'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (compatible; Goldlotto/1.0; +https://[DOMAIN])',

}

});

없으면 403 에러.

### ⚠️ 1.4 응답 인코딩

- 응답이 EUC-KR일 수 있음 (가끔)

- JSON 파싱 실패 시 인코딩 변환 시도

### ⚠️ 1.5 추첨 시간 ≠ API 반영 시간

- 추첨: 토요일 20:40 KST (TV 방송)

- API 반영: 약 21:00 KST (변동 있음)

- cron은 21:00부터 24:00까지 5분 간격으로 폴링 + 새 회차 감지 시 중단

## §2. 세금 계산 함정

### ⚠️ 2.1 10원 미만 절사 누락

가장 흔한 버그. Math.floor(tax / 10) * 10 빼먹으면 1원 단위 오차.

테스트 케이스에 절사 검증 필수:

expect(calcTax(5_000_000)).toBe(1_099_780); // 1,099,780 (10원 단위)

// NOT: 1,099,778 (절사 X)

### ⚠️ 2.2 복권 구입비 1,000원 차감

// 정답

const base = prize - 1000;

const tax = base * 0.22;

// 오답

const tax = prize * 0.22; // 1,000원에도 세금 매김

### ⚠️ 2.3 3억 경계 처리

- 3억 이하까지는 22%

- 3억 초과분부터 33%

- base <= 300_000_000 (등호 포함)

### ⚠️ 2.4 부동소수점 오차

// 위험

const tax = base * 0.22; // 부동소수점 오차 가능

// 안전

const tax = Math.floor((base * 22) / 100); // 정수 연산

### ⚠️ 2.5 BigInt 함정 (사용 X)

- JavaScript의 Number는 2^53까지 정수 정확

- 우리 최대 금액: 30억 (3 × 10^9) → Number로 충분

- BigInt 사용 X (오버스펙, 코드 복잡)

## §3. Next.js 14 함정

### ⚠️ 3.1 Server vs Client Component

- 기본은 Server Component (브라우저 API 사용 불가)

- IndexedDB, localStorage, window 사용 시 'use client' 디렉티브 필수

- 사용 계획 계산기, 번호 생성기 등은 모두 Client Component

### ⚠️ 3.2 generateStaticParams + 1,200개

- 빌드 시 1,200개 페이지 동시 생성 → 빌드 시간 길어짐

- ISR 활용: revalidate = 86400 (24시간)

- Vercel Hobby는 빌드 시간 제한 있음 (45분)

export async function generateStaticParams() {

// 초기 빌드: 최근 100회차만 SSG

// 나머지는 첫 방문 시 ISR로 생성

const latest = await getLatestDrawNo();

return Array.from({length: 100}, (_, i) => ({ no: String(latest - i) }));

}

export const revalidate = 86400;

export const dynamicParams = true; // 나머지는 ISR로

### ⚠️ 3.3 metadata 동적 생성

// generateMetadata는 async 가능

export async function generateMetadata({ params }): Promise<Metadata> {

const draw = await getDraw(params.no);

return { title: `...` };

}

### ⚠️ 3.4 환경변수 노출

- NEXT_PUBLIC_* → 클라이언트 노출

- 나머지 → 서버에서만

- Firebase Admin SDK 키는 절대 NEXT_PUBLIC_*에 넣지 말 것

## §4. Firebase 함정

### ⚠️ 4.1 무료 한도

- Firestore: 일 5만 read, 2만 write

- 초과 시 → 해당 일 동안 작업 거부 (신용카드 미등록 시)

- MAU 5천 넘으면 한도 거의 도달

### ⚠️ 4.2 보안 규칙

기본은 모두 차단. 명시적으로 허용 필요:

// firestore.rules

rules_version = '2';

service cloud.firestore {

match /databases/{database}/documents {

// 회차/판매점은 누구나 읽기

match /draws/{drawId} {

allow read: if true;

allow write: if false; // Workers만 가능 (Admin SDK)

}

match /stores/{storeId} {

allow read: if true;

allow write: if false;

}

// 사용자 데이터는 Firestore에 절대 저장 X (IndexedDB 사용)

}

}

### ⚠️ 4.3 리전 선택

- asia-northeast3 (서울) → 한국 사용자에게 가장 빠름

- 한 번 정하면 변경 불가

### ⚠️ 4.4 FCM iOS 푸시

- iOS는 Safari 16.4+에서만 Web Push 지원

- "홈 화면에 추가" 후에만 동작

- 안드로이드는 거의 다 가능

## §5. PWA 함정

### ⚠️ 5.1 next-pwa 설정

// next.config.mjs

import withPWA from 'next-pwa';

const config = {

// ...

};

export default withPWA({

dest: 'public',

disable: process.env.NODE_ENV === 'development', // 개발 시 끄기

register: true,

skipWaiting: true,

})(config);

### ⚠️ 5.2 매니페스트 아이콘

- 192x192, 512x512 필수

- purpose: 'maskable' 버전도 권장

- 모든 아이콘 public/icons/ 에 저장

### ⚠️ 5.3 HTTPS 필수

- PWA, Service Worker는 HTTPS만

- Vercel은 자동 HTTPS (걱정 X)

- 로컬 개발은 localhost에서만 가능

## §6. Naver Maps 함정

### ⚠️ 6.1 API 키 발급

developers.naver.com 가입

애플리케이션 등록 (이름: 황금로또)

Web Dynamic Map 선택

웹 서비스 URL 등록 (도메인 + localhost:3000)

Client ID, Client Secret 발급

### ⚠️ 6.2 도메인 화이트리스트

- 등록한 도메인에서만 작동

- localhost:3000 개발 시 별도 등록

### ⚠️ 6.3 SDK 로드

<!-- app/layout.tsx -->

<Script

src={`https://oapi.map.naver.com/openapi/v3/maps.js?ncpClientId=${env.NAVER_MAP_CLIENT_ID}`}

strategy="beforeInteractive"

/>

### ⚠️ 6.4 사용량 한도

- 월 30만 호출 무료

- 초과 시 자동 차단 (안전)

- 지도 표시 외 지오코딩 API는 별도 한도

## §7. AdSense 함정

### ⚠️ 7.1 신청 거절 사유 (자주 발생)

- 콘텐츠 부족 (출시 6주 이상 + 50페이지+ 권장)

- About/Contact/Privacy 페이지 누락

- 무료 서브도메인 (vercel.app 등) → 자체 도메인 필수

- 복사된 콘텐츠

### ⚠️ 7.2 사행성 정책

- "확률 높은 번호", "당첨 보장" 같은 표현 X

- 면책 고지 페이지마다 명시

- 미성년자 대상 콘텐츠 X

- 도박 권유 X (정보 제공만)

### ⚠️ 7.3 PIN 인증

- 첫 수익 $10 달성 후 우편으로 PIN 발송

- 도착까지 2~4주

- 도착 후 입력해야 광고 계속 게재

### ⚠️ 7.4 광고 코드 위치

- <head>에 메인 스크립트

- 각 광고 슬롯에 <ins> 태그

- 광고 코드 수정 X (Google 자동 관리)

## §8. 쿠팡 파트너스 함정

### ⚠️ 8.1 필수 고지

- 모든 페이지에 "쿠팡 파트너스 활동" 명시

- 누락 시 계정 정지 가능

### ⚠️ 8.2 가짜 정보 금지

- 가격, 별점, 리뷰 수 정확히 표시

- 거짓 가격 표시 시 계정 정지

### ⚠️ 8.3 rel="sponsored" 필수

<a href="..." rel="noopener noreferrer sponsored">

SEO 점수에도 영향. 빼면 패널티.

### ⚠️ 8.4 정산

- 결제 완료 후 익월 정산

- 환불 시 수수료 차감

- 월 5만원 이하 시 다음 달 이월

## §9. SEO 함정

### ⚠️ 9.1 신규 도메인 패널티

- 새 도메인은 구글에 신뢰도 0

- 3~6개월간 의미 있는 노출 X

- 인내심 필요

### ⚠️ 9.2 중복 콘텐츠

- /draw/latest ≡ /draw/1224 같은 중복 페이지

- canonical URL 명시 필수

- 색인 거부 가능

### ⚠️ 9.3 사이트맵 크기 제한

- 한 사이트맵 5만 URL 이하

- 우리는 1,200+ 정도라 단일 사이트맵 OK

- 향후 확장 시 사이트맵 분할 필요

### ⚠️ 9.4 robots.txt 실수

# 절대 이렇게 하지 말 것

User-agent: *

Disallow: /

# 정답

User-agent: *

Allow: /

Sitemap: https://[DOMAIN]/sitemap.xml

## §10. 법적 함정

### ⚠️ 10.1 통신판매업 신고

- 쿠팡 파트너스 등 제휴 마케팅 시 신고 의무

- 등록면허세 ₩40,000

- 푸터에 신고번호 표시

### ⚠️ 10.2 개인정보처리방침

- 사용자 데이터 1개라도 수집하면 의무

- IndexedDB도 "수집"으로 간주 가능

- 템플릿 사용 가능 (무료)

### ⚠️ 10.3 사업자등록

- 연 수익 500만원+ 또는 매월 정기 수익 시 필수

- 간이사업자로 시작 권장

### ⚠️ 10.4 사행성 표현

- "100% 당첨" → 표시광고법 위반

- "확률 높은 번호" → 거짓광고

- "재미로 보는 추천 번호" 같은 톤으로

### ⚠️ 10.5 만 19세 미만

- 「복권 및 복권기금법」에 따라 미성년자 복권 구매 금지

- 사이트에 "만 19세 이상 권장" 고지

## §11. 빌드 / 배포 함정

### ⚠️ 11.1 Vercel 빌드 시간

- Hobby: 45분 제한

- 1,200 SSG 페이지 → 빌드 시간 길어짐

- ISR로 분산: 초기 100개만 SSG, 나머지는 첫 방문 시

### ⚠️ 11.2 환경변수 빠뜨림

- 로컬에서는 되는데 Vercel에서 안 됨

- Vercel Dashboard → Settings → Environment Variables에 모두 등록

- .env.local은 gitignore되어 있어서 Vercel은 모름

### ⚠️ 11.3 빌드 캐시

- 의존성 변경 시 캐시 무효화

- 빌드 실패 시 "Redeploy without cache" 시도

## §12. 시간 함정

### ⚠️ 12.1 KST vs UTC

- 동행복권 추첨: 토요일 20:40 KST

- Cloudflare Workers cron: UTC 기준

- 토요일 20:40 KST = 토요일 11:40 UTC

[triggers]

# 토요일 12:00~15:00 UTC (KST 21:00~24:00), 5분 간격

crons = ["*/5 12-15 * * 6"]

### ⚠️ 12.2 회차 발표일

- 일부 회차는 다음날(일요일) 발표 (조사 등 이슈)

- cron이 일요일까지 폴링하도록

### ⚠️ 12.3 일정 변경 (드물게)

- 명절, 특별 이슈로 추첨일 변경 가능

- 동행복권 공지 모니터링 필요

## §13. 데이터 일관성 함정

### ⚠️ 13.1 회차 번호 vs 날짜

- 보통 1주 1회차지만 예외 가능

- 1주에 2회차, 0회차 가능성 있음

- 회차 번호로만 식별 (날짜 의존 X)

### ⚠️ 13.2 IndexedDB 마이그레이션

- Dexie 스키마 변경 시 버전 업그레이드 필수

this.version(2).stores({

plans: 'id, name, createdAt, updatedAt, *tags', // 인덱스 추가

});

### ⚠️ 13.3 사용자 데이터 백업

- IndexedDB는 사용자가 브라우저 데이터 삭제 시 사라짐

- "내보내기" 기능 제공 (JSON 다운로드)

- "가져오기" 기능도 함께

## §14. UX 함정

### ⚠️ 14.1 로또볼 색상

- 1-10: 노랑, 11-20: 파랑, 21-30: 빨강, 31-40: 회색, 41-45: 초록

- 색맹 사용자 고려 → 숫자도 충분히 크게

### ⚠️ 14.2 모바일 우선

- 70%+ 모바일 트래픽 예상

- 터치 영역 최소 44x44px

- 가로 스크롤 절대 금지

### ⚠️ 14.3 천 단위 콤마

- 금액 입력 시 자동 콤마

- 표시 시 콤마 (1,234,567원)

- 큰 금액은 한국식 단위 ("12억 3,456만원")

## §15. 절대 하지 말 것 (Top 10)

❌ 동행복권 API 클라이언트 직접 호출

❌ 사용자 개인정보를 Firestore에 저장

❌ 광고를 핵심 가치(당첨번호) 위에 배치

❌ AdSense 코드 환경변수 없이 하드코딩

❌ "확률 높은 번호" 같은 표현

❌ 다른 사이트 콘텐츠 복사

❌ AI 콘텐츠 검토 없이 발행

❌ HTTPS 없는 배포

❌ TypeScript strict 끄기

❌ 테스트 없이 세금 계산 변경

## 📝 문서 사용 안내

### 도메인 교체 방법

도메인 구매 후 (예정: goldenlotto.co.kr):

이 문서에서 [DOMAIN]을 모두 goldenlotto.co.kr로 치환

코드의 환경변수 NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://goldenlotto.co.kr로 설정

.env.example도 업데이트

### 버전 이력

- v1.0 (2026-05-11): 초기 통합본

  - 기획자: Claude Opus

  - 6회 대화 + 4회 정정 반영

  - 도메인: goldenlotto.co.kr (구매 예정)

  - 핵심 기능 8개 확정

  - PWA → TWA → iOS 단계적 출시 전략

  - AdSense + 쿠팡 파트너스 수익화

### 변경 시 규칙

- 사양 변경 시 이 문서의 해당 §번호 업데이트

- commit 메시지에 docs(§X.Y): ... 형식 사용

- 큰 변경은 v1.1, v1.2 등으로 버전업

이 문서는 SSOT입니다. 코드와 이 문서가 충돌하면 이 문서를 우선합니다.

모르는 게 있으면 추측하지 말고 사용자에게 질문하세요.

🎰 행운을 빕니다!